AUDITORÍA INTEGRAL — AGRÍCOLA MARVIC 360

CTO Senior + Auditor Técnico | 08/04/2026

1. 🧭 RESUMEN EJECUTIVO

¿Qué es? Un ERP agrícola de gestión operativa diaria para explotaciones hortícolas ecológicas. Cubre trazabilidad operacional (partes diarios, trabajos, maquinaria, logística, personal, inventario) con generación de informes PDF y un dashboard en tiempo real.

Nivel de madurez: MVP avanzado — casi producción para el cliente actual (Grupo MARVIC). Prototipo sofisticado para cualquier otro cliente.

% de desarrollo completado: 72–78% para uso interno de un solo cliente. 25–30% para convertirlo en producto vendible a terceros.

Diagnóstico directo:

El sistema está construido sobre una base técnica sólida y coherente. El equipo tiene criterio. Lo que existe funciona razonablemente. El problema es que está optimizado para un único cliente conocido (JuanPe, 7 fincas, 211 ha en Murcia/Valencia), con decisiones de diseño que hacen casi imposible escalarlo sin reescritura parcial. No es un producto, es un software a medida muy bien ejecutado. Hay diferencia.

2. 🏗️ ARQUITECTURA ACTUAL

Stack tecnológico

| Tecnología | Versión | Uso real | Valoración |
| --- | --- | --- | --- |
| React 18 | 18.3.1 | Framework UI | ✅ Correcto |
| TypeScript | 5.8.3 | Type safety | ⚠️ Configurado en modo permisivo (strict: false) |
| Vite | 5.4.19 | Build + dev server | ✅ Correcto |
| Supabase | 2.98.0 | Auth + DB + Storage | ✅ Bien usado como BaaS |
| PostgreSQL | Supabase hosted | Base de datos relacional | ✅ Esquema correcto |
| React Query | 5.83.0 | Cache y estado de servidor | ✅ Muy bien aplicado |
| Tailwind CSS | 3.4.17 | Estilos | ✅ Correcto |
| shadcn/ui | latest | Componentes UI | ✅ |
| jsPDF | 4.2.0 | Generación PDFs | ✅ Bien centralizado en pdfUtils.ts |
| Leaflet | 1.9.4 | Mapa GeoJSON | ✅ Funcional |
| Capacitor | 8.3.0 | Mobile wrapper | 🔴 Instalado pero NO configurado ni probado |

Organización del sistema

Arquitectura de 5 capas bien definidas:

Pages → Custom Hooks → Supabase Client → PostgreSQL
                ↑
         Components base (4) + shadcn/ui
                ↑
         Utils (pdfUtils, dateFormat, uploadImage, validation)

El patrón es correcto y consistente. La separación de responsabilidades es buena. El problema no es la arquitectura elegida sino las decisiones de implementación dentro de esa arquitectura.

Puntos fuertes

- Single Supabase client (integrations/supabase/client.ts) — correcto

- React Query bien usado: staleTime, invalidaciones, sin useEffect para fetching

- pdfUtils.ts centralizado — todos los PDFs pasan por él

- Componentes base reutilizables (SelectWithOther, AudioInput, PhotoAttachment, RecordActions)

- TypeScript en 85% del código (aunque modo permisivo)

- Diseño visual consistente y profesional

Puntos débiles estructurales

- TypeScript en modo permisivo: strict: false, noImplicitAny: false, strictNullChecks: false en tsconfig.app.json. Esto invalida la mayor parte del valor de TypeScript.

- Mono-tenant por diseño: No hay tabla organizations, tenants ni multi-finca para distintos clientes. Todo asume una sola empresa.

- Sin backend propio: 100% dependiente de Supabase como BaaS. Correcto para la fase actual, limitante para el futuro.

- 5 páginas >1,200 LOC que son imposibles de mantener a largo plazo.

3. 📦 ANÁLISIS POR MÓDULOS

AUTENTICACIÓN

Estado: Funcional básico — no productivo

- Login con Supabase Auth (email/password) implementado en Login.tsx

- AuthContext bien construido con useAuth()

- AuthProvider dentro de BrowserRouter — correcto

- RLS configurado para anon — esto significa que cualquier usuario autenticado puede ver todos los datos de todos los clientes. En un sistema mono-tenant esto es aceptable; en multi-tenant es una vulnerabilidad crítica.

- No existe gestión de roles. No hay distinción entre administrador, encargado, tractorista o visualizador. Todos ven y pueden modificar todo.

- No hay recuperación de contraseña, cambio de contraseña, ni gestión de usuarios desde la app.

- No hay audit log de autenticación (quién entró, cuándo, desde dónde).

Qué falta: Roles (admin/encargado/solo_lectura), gestión de usuarios, RLS basada en usuario real (no anon), recuperación de contraseña.

DASHBOARD

Estado: Funcional — bien diseñado

- KPIs globales (parcelas, hectáreas, trabajos semanales, alertas)

- Meteorología vía Open-Meteo (API externa sin auth, gratuita — riesgo de rate limiting)

- Maquinaria activa en tiempo real (GPS + partes)

- Alertas críticas (ITV, incidencias)

- Panel LIA deshabilitado (hardcodeado en vacío deliberadamente para evitar error 406)

- PDF del día en 1 clic

Qué falta: Nada crítico para uso actual. Para producto: selección de finca/empresa, KPIs económicos (coste/ha, rentabilidad), comparativa semanas.

FARM MAP (Mapa Geoespacial)

Estado: Funcional — técnicamente sólido

- 119 sectores reales WGS84 desde GeoJSON

- Leaflet con estilos por estado de parcela

- Formulario unificado de registro (estado + plantación + cosecha + análisis + foto)

- Marcadores GPS en tiempo real para tractores

- Inspecciones de campo con geolocalización

- Sin dark mode (único módulo que lo falta — hardcoded clases oscuras)

- useGeoJSON hace upsert de parcelas al cargar — correcto pero sin cleanup (AbortController pendiente)

Qué falta: Dark mode, filtros por estado/cultivo, capas de overlay agronómico completas.

INVENTARIO

Estado: Funcional completo

- 6 ubicaciones físicas, 7 categorías

- Catálogo de productos, precios, movimientos entre ubicaciones

- Bridge table inventario_ubicacion_activo para tractores/aperos

- Módulo de Proveedores y Entradas de Stock

- Exportación Excel/PDF

- Vista v_inventario_activos_en_ubicacion bien diseñada

Problema detectado: inventario_registros no tiene campo responsable en BD pero el código lo referencia en varios sitios. Sin strictNullChecks esto no da error en compilación.

PARTE DIARIO

Estado: Funcional — refactorizado correctamente

- 4 bloques A/B/C/D separados en subcomponentes

- Cierre de jornada vía RPC atómica cerrar_jornada_atomica

- Generación PDF con 5 variantes

- Ganaderos dinámicos (se crean desde el formulario)

- Navegador de fechas

Bien ejecutado. El refactor en subcomponentes (FormEstadoFinca, FormTrabajosRealizado, etc.) fue la decisión correcta.

TRABAJOS

Estado: Funcional — el módulo más complejo

- Planificación + Incidencias + Histórico + Cierre de jornada

- Selector cascada finca→parcela

- Estados de planificación (borrador/confirmado/ejecutado/pendiente/cancelado)

- Prioridades (alta/media/baja)

- Arrastre de pendientes al día siguiente

Problema crítico detectado: created_by: 'JuanPe' hardcodeado en useTrabajos.ts (líneas 511, 550, 569). La auditoría lo marca pero sigue sin corregirse en rev. 38.

Riesgo: El cierre de jornada aunque usa RPC atómica, la función cerrar_jornada_atomica en PostgreSQL debe estar correctamente implementada en Supabase. Si no existe, el módulo falla silenciosamente.

LOGÍSTICA

Estado: Funcional — bien estructurado

- Camiones, vehículos empresa, viajes, mantenimiento, combustible

- Código interno automático (CM001, VH001)

- Panel Estado Flota

- Sync con inventario (logistica_inventario_sync)

- PDF con 5 variantes

- Conductores desde personal(categoria='conductor_camion') — correcto

Problemas detectados en useLogistica.ts (líneas en código real):

// Línea 156
created_by: 'JuanPe'   // ❌ useAddCamion

// Línea 263
created_by: 'JuanPe'   // ❌ useAddVehiculoEmpresa

// Línea 352
created_by: 'JuanPe'   // ❌ useAddViaje

// Línea 443
created_by: 'JuanPe'   // ❌ useAddMantenimientoCamion

// Línea 516
created_by: 'JuanPe'   // ❌ useAddCombustible

Esto afecta a auditoría, trazabilidad y seguridad. Si hay 2 usuarios, todos los registros aparecen como creados por JuanPe.

MAQUINARIA

Estado: Funcional completo

- Tractores, aperos, uso, mantenimiento

- Tab GPS con polyline de ruta y detección de paradas >5min

- Tractorista desde personal_id (correcto, no tabla deprecated)

- Código interno automático

- KPIs (horas, gasolina)

Bien construido. Sin problemas críticos detectados.

PERSONAL

Estado: Funcional completo

- 5 tabs (Operarios/Encargados/Maquinaria/Camión/Externa)

- Código automático por categoría (OP001, EN001, CM001, CC001, EX001)

- QR auto-generado por persona

- PDF de fichas

- Tipos de trabajo asignados por operario

QR CUADRILLA / PRESENCIA

Estado: Funcional

- Pantalla fullscreen sin sidebar para fichaje en campo

- Monitor tiempo real con refetch cada 30s

- Exportación PDF y Excel

ESTADO GENERAL

Estado: Funcional

- Alertas ITV tractores/camiones (<0d crítica, ≤30d urgente)

- Revisión tractores (≤14d)

- Mantenimiento km/horas

- Incidencias abiertas

- Certificaciones (≤60d)

- Sensores sin lectura >7d

HISTÓRICOS

Estado: Funcional

- Búsqueda en 6 tablas simultáneas

- Filtros: rango fechas, módulo, finca, texto libre

- Límite 200 resultados por tabla — correcto (sin paginación real)

EXPORTAR PDF / INTEGRACIÓN ERP

Estado: Funcional parcialmente

- PDF global: 4 de 6 módulos implementados

- Personal y Campo sin datos en el generador

- Integración ERP: CSV/JSON exportable (sin integración real con sistema externo)

- IntegracionERP.tsx existe pero sin conexión API real a ningún ERP externo

TRAZABILIDAD

Estado: Implementado básicamente

- Tabs de Palots, Cámaras, Escáner QR

- Geolocalización y ciclo de vida

- useTrazabilidad.ts existe

- Tablas camaras_almacen, palots, movimientos_palot creadas en BD

Estado real: Funcional básico. No completo para uso productivo.

MATERIALES

Estado: Implementado

- Gestión de inventario descentralizado en campo

- Fitosanitarios, abonos, riego, plástico

- Filtros, buscador, herramienta de Consumo Rápido

- useMateriales.ts existe (sin ver código, asumo funcional por rev. 38)

AUDITORÍA

Estado: Implementado

- Timeline cronológico de acciones

- Filtros por fecha, módulo, usuario

- useAuditoria.ts existe

Problema: El módulo auditoría depende de que todos los módulos logueen correctamente. Con created_by: 'JuanPe' hardcodeado, la auditoría es inútil para identificar quién hizo qué.

LIA (Inteligencia Agrícola)

Estado: Infraestructura creada, deshabilitada

- liaLogger.ts y liaCosechadora.ts implementados

- Tablas lia_contexto_sesion, lia_memoria, lia_patrones creadas

- Panel LIA en Dashboard silenciado intencionalmente (evitar error 406)

- ai_proposals, ai_proposal_validations creadas en BD

- Sin integración con ningún LLM. Es infraestructura de datos sin cerebro.

4. 🧨 ERRORES Y PROBLEMAS DETECTADOS

CRÍTICOS (bloquean producción real)

P1 — created_by: 'JuanPe' hardcodeado en 8+ mutaciones

Afecta: useTrabajos.ts, useLogistica.ts, posiblemente useParteDiario.ts (partes_diarios.responsable = 'JuanPe' por defecto en BD).

// TODOS estos son un riesgo de auditoría:
created_by: 'JuanPe'   // useLogistica - useAddCamion:156, useAddVehiculoEmpresa:263
created_by: 'JuanPe'   // useLogistica - useAddViaje:352, useAddMantenimiento:443
created_by: 'JuanPe'   // useTrabajos - múltiples mutaciones
cerrado_by: 'JuanPe'   // cierres_jornada

Fix: const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser(); created_by: user?.email ?? 'sistema'

P2 — TypeScript en modo no-estricto

tsconfig.app.json: strict: false, noImplicitAny: false, strictNullChecks: false. Esto significa que TypeScript no detecta errores de tipo null/undefined. Todo el código puede tener bugs enmascarados que solo se ven en runtime.

P3 — RLS configurado para anon con acceso total

Varios comentarios en el SQL: RLS: anon full access. Si la aplicación escala a múltiples clientes, cualquier usuario autenticado puede leer/escribir datos de cualquier otro cliente. Actualmente aceptable (1 cliente), pero es una bomba de tiempo.

P4 — Sin gestión de roles

No existe ningún mecanismo en la app para distinguir qué puede hacer cada usuario. Un tractorista ve lo mismo que el director técnico.

P5 — Función RPC cerrar_jornada_atomica no verificable desde el código

El código en useTrabajos.ts llama a supabase.rpc('cerrar_jornada_atomica', {...}). Si esta función no existe en Supabase, el cierre de jornada falla silenciosamente. No hay forma de verificar esto desde el frontend.

ALTOS (degradan la calidad)

P6 — 0 tests funcionales

src/test/example.test.ts es el único archivo de test y es un placeholder. 134 archivos de código, 0 tests que verifiquen nada real. El reporte indica 98/100 de health score, pero sin cobertura de tests ese número es una opinión, no un hecho.

P7 — Mega-páginas sin refactorizar

| Página | LOC | useState | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ParteDiario.tsx | 1,938 | 51+ | Parcialmente refactorizado |
| InventarioUbicacion.tsx | 1,911 | 48+ | Sin refactorizar |
| Maquinaria.tsx | 1,712 | 48+ | Sin refactorizar |
| Logistica.tsx | 1,667 | 52+ | Sin refactorizar |
| Trabajos.tsx | 1,202 | 35+ | Sin refactorizar |

P8 — Dependencia de API externa sin control

Open-Meteo en Dashboard: fetch('https://api.open-meteo.com/...'). API gratuita sin API key. Si cambia, el dashboard muestra error. Sin fallback UI claro.

P9 — useParcelData.ts (786 LOC) — hook monolítico

25+ queries en un solo hook. Lento de cargar, difícil de debuggear, imposible de testear unitariamente. El REPORTE_CALIDAD lo identifica para refactorización pero sigue sin hacerse.

P10 — Capacitor instalado pero sin configurar

capacitor.config.ts no aparece en el árbol. La app no puede compilarse para iOS/Android en su estado actual aunque esté en el package.json.

MEDIOS

P11 — Sin Error Boundaries en módulos individuales

Solo hay un ErrorBoundary global en App.tsx y uno en AppLayout. Si un módulo específico crashea, cae toda la app.

P12 — Sin paginación real en consultas

Historicos limita a 200 resultados por tabla. Sin cursor-based pagination. Con volumen de datos real (1 año de operaciones), algunas queries se vuelven lentas.

P13 — Hardcoded coordenadas meteorológicas

const FINCAS_COORDENADAS = [
  { nombre: 'FINCA LA BARDA', lat: 38.10, lon: -0.90 },
  ...

Coordenadas aproximadas, no extraídas del GeoJSON real. Para uso actual es aceptable; para producto hay que centralizarlas.

P14 — logistica_mantenimiento.camion_id almacena ID tanto de camión como de vehículo

Esta ambigüedad de diseño significa que no hay FK real aplicada. La integridad referencial depende del código, no de la BD.

P15 — CLAUDE.md desactualizado

CLAUDE.md dice "⚠️ NO EXISTEN rutas /trazabilidad, /materiales, /auditoria" pero App.tsx las tiene implementadas como rutas reales. El documento de verdad está desincronizado del código real.

5. ⚠️ DEUDA TÉCNICA Y RIESGOS FUTUROS

Escalabilidad

Bloqueante: El diseño es mono-tenant. No hay campo organization_id ni tenant_id en ninguna tabla. Para soportar un segundo cliente hay que:

- Crear tabla organizaciones

- Añadir organizacion_id FK a 40+ tablas

- Reescribir todas las RLS policies

- Reescribir todos los hooks con filtros por organización

- Reescribir el sistema de autenticación con roles por organización

Esto es una reescritura del 60% del backend, no una feature.

Seguridad

- RLS en modo anon full access en múltiples tablas — inaceptable en multi-tenant

- Sin validación de inputs en frontend (solo validación HTML5 + algún Zod puntual)

- Sin rate limiting en consultas

- Sin logging de seguridad (quién accedió a qué, cuándo)

- API keys de Supabase en variables de entorno — correcto. Pero el PUBLISHABLE_KEY de Supabase es público por diseño (es anon key). Sin RLS correcta, cualquiera puede acceder a la BD.

Rendimiento

- useParcelData.ts hace 25+ queries en mounting — carga lenta en móvil

- Las mega-páginas con 51+ useState generan re-renders en cascada

- Sin React.memo() ni useCallback() en componentes internos

- Sin code splitting por ruta (todo el bundle carga al inicio)

- El bundle estimado en ~450KB gzipped es aceptable pero puede crecer

Mantenibilidad

- Logistica.tsx (1,667 LOC) con 52+ useState: un bug tardará 45 minutos en localizarse

- Sin tests: cada cambio puede romper algo sin detectarlo hasta producción

- CLAUDE.md con información desactualizada puede desorientar a nuevos desarrolladores

6. 🧩 FUNCIONALIDADES FALTANTES

🔴 CRÍTICO para producción real

| Funcionalidad | Impacto |
| --- | --- |
| Roles y permisos (admin/encargado/solo lectura) | Sin esto, cualquier usuario puede borrar datos de producción |
| created_by dinámico desde sesión real | Sin esto, la auditoría es ficticia |
| Recuperación de contraseña | Sin esto, si JuanPe olvida su password, sin acceso |
| Validación de inputs con Zod en formularios críticos | Sin esto, datos corruptos pueden entrar en BD |
| Tests mínimos en flujos críticos (cierre jornada, mutaciones) | Sin esto, cada deploy es un riesgo |

🟠 IMPORTANTE para producto vendible

| Funcionalidad | Impacto |
| --- | --- |
| Multi-tenancy (organizaciones) | Sin esto, solo sirve a Marvic |
| Gestión de usuarios desde la app | Sin esto, agregar usuarios requiere acceso a Supabase dashboard |
| Notificaciones (alertas ITV, incidencias urgentes) | Email/push cuando algo crítico ocurre |
| Modo offline / PWA | Campo sin internet es la realidad agrícola |
| Panel de administración (onboarding de nuevas fincas) | Para escalar a nuevos clientes |
| Facturación / módulo económico | KPIs de costes reales por ha/cultivo |
| Integración real ERP externo (Sage, Holded) | El módulo actual solo exporta archivos |
| ExportarPDF Personal y Campo completos | Los 2 módulos faltantes en el generador |
| Paginación real en Históricos | Con datos reales de 6+ meses, 200 registros no es suficiente |

🟢 MEJORA para competir en mercado

| Funcionalidad | Impacto |
| --- | --- |
| Comparativa temporal (año vs año) | Valor analítico real |
| Aplicación móvil nativa (Capacitor configurado) | Acceso en campo sin browser |
| Chatbot LIA con LLM real | El mayor diferenciador potencial |
| Integración meteorología con API key propia | Eliminar dependencia de servicio gratuito |
| Mapas de calor agronómicos (NDVI real) | Feature premium |
| Configuración de umbrales de alerta por usuario | Personalización |

7. 🗺️ ROADMAP REALISTA HASTA PRODUCTO FINAL

Fase 1 — Corrección base (2–3 semanas)

Objetivo: Hacer el sistema seguro y auditable para el cliente actual

| Tarea | Dificultad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Reemplazar created_by: 'JuanPe' por sesión real en todos los hooks | Baja | Crítico |
| Activar strictNullChecks: true y corregir errores resultantes | Media | Alto |
| Añadir roles básicos (admin/solo_lectura) en AuthContext + UI | Media | Crítico |
| Gestión de contraseña (reset por email) | Baja | Crítico |
| Añadir onError con toast a las 20 mutaciones más críticas | Baja | Alto |
| Verificar existencia de función RPC cerrar_jornada_atomica en Supabase | Baja | Crítico |
| Actualizar CLAUDE.md para que refleje el estado real | Baja | Medio |

Fase 2 — Completar funcionalidades core (4–6 semanas)

Objetivo: Módulo completo y sin agujeros para Marvic

| Tarea | Dificultad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Refactorizar Logistica.tsx (1,667 LOC → tabs) | Media | Alto |
| Refactorizar InventarioUbicacion.tsx (1,911 LOC → tabs) | Media | Alto |
| Refactorizar Maquinaria.tsx (1,712 LOC → tabs) | Media | Alto |
| Completar ExportarPDF (Personal + Campo) | Baja | Medio |
| Sistema de notificaciones (email para alertas ITV/incidencias urgentes) | Media | Alto |
| Tests unitarios para flujos críticos (cierre jornada, mutaciones) | Alta | Alto |
| Paginación en Históricos | Media | Medio |

Fase 3 — Estabilización y hardening (3–4 semanas)

Objetivo: Código mantenible y sistema robusto

| Tarea | Dificultad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Code splitting por ruta (lazy loading) | Baja | Medio |
| Error Boundaries por módulo | Baja | Alto |
| Monitorización de errores (Sentry) | Baja | Alto |
| AbortController en useGeoJSON y fetch críticos | Baja | Medio |
| React.memo() + useCallback() en mega-páginas | Media | Medio |
| Backup y restore documentado | Baja | Crítico |

Fase 4 — Producto vendible (8–12 semanas adicionales)

Objetivo: Convertir en SaaS multi-tenant

| Tarea | Dificultad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Diseño multi-tenant (tabla organizaciones + organizacion_id en todas las tablas) | Muy Alta | Crítico |

🔍 AUDITORÍA INTEGRAL — AGRÍCOLA MARVIC 360

1. 🧭 RESUMEN EJECUTIVO

Qué es este sistema: Un ERP agrícola vertical de campo hecho a medida para Grupo Marvic (250 ha ecológicas, Murcia y Valencia). Digitaliza operaciones que antes eran papel: partes diarios, planificación de trabajos, logística de camiones, gestión de maquinaria, inventario descentralizado, trazabilidad de parcelas y auditoría de acciones.

Nivel de madurez: MVP Avanzado → casi producción interna. No es un producto SaaS comercializable en su estado actual.

Porcentaje completado: ~72% funcional / ~45% producción-real.

Diagnóstico general (sin filtros):

El proyecto tiene una base arquitectónica sólida y mucho trabajo real hecho. El equipo (probablemente asistido por IA intensivamente) ha construido 17 módulos con lógica de negocio genuina, un sistema PDF corporativo centralizado, y buena separación de responsabilidades. Sin embargo, tiene tres problemas que lo bloquean para producción real:

- Sin autenticación efectiva — RLS configurado para anon, cualquiera con la URL accede a todos los datos

- Sin multi-tenancy — hardcoded para Marvic, no escalable a otros clientes

- Sin tests — zero cobertura en lógica crítica, deploy ciego

2. 🏗️ ARQUITECTURA ACTUAL

Stack (real, no teórico)

| Tecnología | Versión | Uso Real |
| --- | --- | --- |
| React 18.3.1 | 18.3.1 | UI, componentes, estado local |
| TypeScript | 5.8.3 | Parcialmente efectivo — strict: false, noImplicitAny: false |
| Vite | 5.4.19 | Build + HMR (Puerto 8080) |
| Supabase | 2.98.0 | Auth + PostgreSQL + Storage + RLS (mal configurado) |
| React Query | 5.83.0 | Cache + mutations — bien usado |
| Tailwind CSS | 3.4.17 | Design system completo |
| shadcn/ui | latest | 47 componentes UI |
| jsPDF | 4.2.0 | PDFs corporativos — patrón centralizado, bien hecho |
| Leaflet | 1.9.4 | Mapa parcelas GeoJSON |
| Capacitor | 8.3.0 | Wrapper mobile (sin uso real activo) |
| SheetJS | 0.18.5 | Exportación Excel |
| date-fns | 3.6.0 | Fechas |

Flujo de Datos

Usuario → React Component → Custom Hook → React Query → Supabase Client → PostgreSQL
                                                      ↓
                                              Storage (fotos/audio)

El patrón es correcto. La implementación real tiene brechas (ver sección 4).

Organización

src/
├── pages/          # 26 archivos — algunos >1900 LOC (crítico)
├── hooks/          # 13 archivos — bien separados por dominio
├── components/     # base/ (4 críticos) + ui/ (shadcn) + especializados
├── utils/          # pdfUtils, dateFormat, uploadImage, validation
├── context/        # Auth, Theme, Sidebar
├── constants/      # farms, tiposTrabajo, navItems
└── integrations/   # supabase/client.ts + types.ts (3047 LOC auto-generado)

Fortalezas arquitectónicas:

- Patrón hook/page bien separado

- pdfUtils.ts centralizado — el mejor código del proyecto

- Componentes base reutilizables (SelectWithOther, AudioInput, PhotoAttachment, RecordActions)

- React Query usado correctamente (cache, invalidación)

- Un solo cliente Supabase (sin duplicaciones)

Debilidades arquitectónicas:

- TypeScript permisivo invalida el beneficio del tipado

- Páginas monolíticas (ParteDiario: 1938 LOC, InventarioUbicacion: 1911 LOC)

- created_by hardcoded en múltiples hooks — auditoría corrupta

- Zero cobertura de tests

- Sin gestión de errores en UI (solo console.error)

3. 📦 ANÁLISIS POR MÓDULOS

🔐 Autenticación / AuthContext

Estado: FUNCIONAL PERO INSEGURO

- AuthContext.tsx + Login.tsx existen y funcionan

- Supabase Auth activo (supabase.auth.getUser(), signOut())

- El Dashboard muestra user.email — el login real funciona

- CRÍTICO: RLS configurado para anon — significa que aunque el usuario NO esté logueado, puede acceder a los datos directamente via API. La autenticación es solo cosmética en el frontend.

- CRÍTICO: created_by hardcoded como 'JuanPe' en: useLogistica.ts (líneas 156, 263, 352, 441, 514), useTrabajos.ts, y otros hooks. La auditoría de "quién hizo qué" es ficticia.

- Sin roles (admin/encargado/operario/solo-lectura)

- Sin expiración de sesión configurable

Qué falta: RLS real por auth.uid(), propagación de user.email a created_by, roles diferenciados.

🗺️ Dashboard

Estado: FUNCIONAL

- KPIs globales (parcelas, hectáreas, trabajos semana, alertas)

- Widget meteorológico Open-Meteo con selector de finca — bien hecho

- Lista trabajos del día (work_records + cuadrillas)

- Maquinaria activa (GPS + partes)

- Alertas críticas (ITV vencida, incidencias urgentes)

- PDF corporativo "Informe del Día" operativo

- Panel LIA placeholder (silenciado, siempre muestra 0 eventos)

Inconsistencia detectada: El dashboard consulta work_records (tabla del sistema de cuadrillas) pero los trabajos principales se guardan en trabajos_registro. Son dos tablas distintas. Los "trabajos del día" en el dashboard NO reflejan lo que JuanPe registra en el módulo Trabajos.

🏕️ FarmMap / FarmSelector

Estado: FUNCIONAL CON LIMITACIONES

- GeoJSON 119 sectores reales WGS84 — correcto

- Marcadores GPS tractores en tiempo real (vehicle_positions)

- Formularios: estado unificado, plantación, cosecha, análisis suelo

- Tab GPS/Recorridos con paradas >5min

- Overlay agronómico (pH, EC, NPK)

- Sin dark mode (único módulo pendiente de variantes dark:)

- useParcelData.ts es el hook más complejo (786 LOC) con 25+ queries — candidato a refactor

📦 Inventario + InventarioUbicacion

Estado: FUNCIONAL (el módulo más completo)

- 6 ubicaciones + 7 categorías

- Bridge table inventario_ubicacion_activo para tractores/aperos

- Vistas BD v_inventario_activos_en_ubicacion

- Proveedores + precios + entradas de stock

- Exportación Excel (SheetJS) + PDF corporativo

- InventarioUbicacion.tsx: 1911 LOC — máximo riesgo de regresión

Problema: Campo responsable NO existe en BD (solo created_by). Si algún formulario envía responsable, silenciará el error y no guardará el dato.

📋 ParteDiario

Estado: FUNCIONAL — mejor refactorizado del proyecto

- 4 bloques A/B/C/D divididos en subcomponentes memoizados

- Bloque C: foto opcional; D: foto + ganadero

- Cierre de jornada atómico via RPC cerrar_jornada_atomica

- 5 variantes de PDF corporativo

- Navegador de fechas

Riesgo: parte_residuos_vegetales en FormLogisticaResiduos hace updates directos con supabase.from() dentro del componente (línea 110-111) — bypasea React Query, causa desincronización de caché.

🔧 Trabajos

Estado: FUNCIONAL

- 4 bloques (Planificación, Incidencias, Histórico, Cierre)

- Selector cascada finca→parcela

- Incidencias con urgencia

- Planificación de campaña

- useKPIsTrabajos() disponible

Problema crítico confirmado en código: created_by: 'JuanPe' hardcoded. En producción multi-usuario, todos los registros aparecerán como creados por JuanPe.

🚛 Logística

Estado: FUNCIONAL

- Camiones + vehículos empresa + viajes + mantenimiento + combustible

- Código interno CM001+/VH001+ automático

- Sync con inventario (logistica_inventario_sync)

- KPIs operativos

- PDF menú (5 variantes)

- logLiaEvento integrado en viajes

Problema confirmado en código leído:

// useLogistica.ts línea 156, 263, 352, 441, 514
created_by: 'JuanPe'  // Hardcoded en TODOS los inserts

🚜 Maquinaria

Estado: FUNCIONAL

- Tractores + aperos + uso + mantenimiento

- Tab GPS/Recorridos con telemetría Polyline

- personal_id como tractorista (deprecated maquinaria_tractoristas ignorado)

- Bridge con inventario

👷 Personal

Estado: FUNCIONAL

- 5 categorías (operario_campo / encargado / conductor_maquinaria / conductor_camion / externa)

- QR auto-generado

- Tipos de trabajo por operario (catálogo dinámico)

- KPIs

📍 Presencia / QRCuadrilla

Estado: FUNCIONAL

- Fichaje QR sin login (/qr/:cuadrilla_id)

- Monitor tiempo real (presencia_tiempo_real)

- Tabla resumen horas con agregación

- PDF + Excel 2 hojas

Riesgo seguridad: /qr/:cuadrilla_id es accesible sin autenticación por diseño. Si alguien conoce el cuadrilla_id (UUID), puede fichar como esa cuadrilla. No hay validación de ubicación GPS ni confirmación de identidad real.

📊 EstadoGeneral

Estado: FUNCIONAL

- Alertas ITV tractores/camiones (<0d crítica, ≤30d urgente)

- Incidencias abiertas

- Certificaciones próximas a vencer

- Sensores sin lectura >7d

- Lógica inline en el componente (sin hook separado) — deuda técnica menor

🔍 Históricos

Estado: FUNCIONAL

- Búsqueda en 6 tablas: trabajos_registro, maquinaria_uso, logistica_viajes, partes_diarios, parte_estado_finca, parte_trabajo

- Filtros: rango fechas, módulo, finca, texto libre

- Límite 200 por tabla (sin paginación real)

Limitación: 200 resultados por tabla máximo. En uso intensivo (6+ meses de datos), los resultados serán incompletos sin paginación.

📄 ExportarPDF

Estado: PARCIALMENTE FUNCIONAL

- Módulos implementados: Parte Diario, Trabajos, Maquinaria, Logística ✅

- Personal: SIN DATOS en generador

- Campo/Parcelas: SIN DATOS en generador

- 5 Reportes Agronómicos (suelo, cosecha, certificación, residuos, hídrica) — implementados

🔗 IntegracionERP

Estado: FUNCIONAL BÁSICO

- Exportación CSV/JSON de datos raw

- Historial de exportaciones

- Sin integración real con ningún ERP externo (correcto por ahora)

🏷️ Trazabilidad

Estado: PARCIALMENTE IMPLEMENTADO

- Página con tabs de Palots, Cámaras, Escáner QR

- useTrazabilidad.ts existe

- Ciclo de vida palot (campo→transporte→almacén→expedido)

- camaras_almacen, palots, movimientos_palot en BD

INCONSISTENCIA CRÍTICA en CLAUDE.md: Dice que Trazabilidad está en navItems con activo: false pero el código de navItems.ts muestra activo: true. Y la ruta /trazabilidad SÍ existe en App.tsx. El CLAUDE.md está desactualizado.

📦 Materiales

Estado: FUNCIONAL

- Gestión inventario descentralizado (fitosanitarios, abonos, riego, plástico)

- Filtros + buscador + Consumo Rápido

- useMateriales.ts existe

🛡️ Auditoría

Estado: FUNCIONAL

- Registro cronológico de acciones del sistema

- Filtros por fecha, módulo, usuario

- useAuditoria.ts existe

Problema: Si created_by está hardcoded como 'JuanPe' en todos los inserts, el módulo de auditoría mostrará que todas las acciones son de JuanPe, sin valor diferenciador.

🤖 LIA (Inteligencia Agrícola)

Estado: INFRAESTRUCTURA CREADA, SIN USO REAL

- liaLogger.ts — fire-and-forget de eventos a lia_contexto_sesion

- liaCosechadora.ts — análisis diario silencioso

- Tablas BD: lia_memoria, lia_patrones, lia_contexto_sesion

- Panel LIA en Dashboard silenciado (setLiaEventos(0) hardcoded)

- ai_proposals y ai_proposal_validations en BD sin UI

Valoración: Esta infraestructura es prematura. El sistema ni siquiera tiene autenticación real, y ya tiene tablas de IA. El valor potencial existe pero la ejecución está invertida (IA antes que seguridad).

4. 🧨 ERRORES Y PROBLEMAS DETECTADOS

CRÍTICOS (rompen producción real)

C1 — created_by hardcoded en producción multi-usuario

// useLogistica.ts — visible en el código
created_by: 'JuanPe'  // ❌ en useAddCamion, useAddVehiculoEmpresa, useAddViaje, useAddMantenimientoCamion, useAddCombustible

Afecta: useLogistica, useTrabajos, useMaquinaria (al menos). Auditoría inútil.

C2 — RLS configurado para anon La BD acepta queries sin autenticación. Cualquiera con la URL de Supabase y la public key (que está en el .env del frontend — accesible al usuario del navegador) puede leer TODOS los datos. Esto es un problema de seguridad real.

C3 — TypeScript con strict: false tsconfig.app.json:

"strict": false,
"noImplicitAny": false,
"strictNullChecks": false

Con strictNullChecks: false, TypeScript no detecta accesos a null/undefined. El "zero errors" del rev.38 es parcialmente ilusorio.

C4 — Dashboard consulta tabla diferente a módulo Trabajos El Dashboard muestra work_records (cuadrillas/QR). El módulo Trabajos usa trabajos_registro. Son entidades distintas. Los KPIs del dashboard no reflejan la actividad real del módulo de planificación.

C5 — parte_residuos_vegetales con updates directos en componente FormLogisticaResiduos.tsx líneas 110-111: supabase.from('parte_residuos_vegetales').update(...) directo, bypasseando React Query. La caché queda desincronizada en edición.

ALTOS (degradan funcionalidad)

A1 — Sin paginación en Históricos 200 registros por tabla. Un año de operación = miles de registros. Los históricos serán incompletos.

A2 — Sin manejo de errores visible para el usuario La mayoría de onError solo hace console.error('[Hook Error]:', error.message). El usuario no ve nada cuando falla una operación. Existe el sistema de toasts (sonner) pero no se usa en los hooks.

A3 — Inconsistencia entre work_records y trabajos_registro El sistema tiene dos sistemas de "registro de trabajo" paralelos. No está claro cuál es el definitivo.

A4 — CLAUDE.md desactualizado El CLAUDE.md dice que Trazabilidad/Materiales/Auditoria están en navItems con activo: false pero el código muestra activo: true y las rutas existen en App.tsx. Esto crea confusión sistémica.

A5 — useCamiones duplicado useParcelData.ts tiene useCamiones() que CLAUDE.md marca como ⚠️ DUPLICADO. Si alguien usa el del useParcelData, obtiene datos de una query diferente.

MEDIOS (deuda técnica)

M1 — 5 páginas >1600 LOC: ParteDiario (1938), InventarioUbicacion (1911), Maquinaria (1712), Logistica (1667), Trabajos (1202). Imposibles de testear.

M2 — as any y casteos inseguros residuales a pesar del "Zero Errors TS" del rev.38.

M3 — Sin AbortController en fetches (useGeoJSON.ts, useWeather en Dashboard). Memory leaks en navegación rápida.

M4 — Inline functions en props — ~40+ instancias. Re-renders innecesarios.

M5 — Sin React.memo en componentes internos de páginas grandes.

5. ⚠️ DEUDA TÉCNICA Y RIESGOS FUTUROS

Seguridad

| Riesgo | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| RLS para anon — datos expuestos | 🔴 Crítico | Sin resolver |
| created_by hardcoded | 🔴 Crítico | Sin resolver |
| Public key Supabase en frontend | 🟠 Aceptable | Diseño correcto (es publishable key) |
| QR cuadrilla sin validación GPS | 🟠 Medio | Sin resolver |
| Sin rate limiting | 🟡 Bajo | Sin resolver |
| localStorage sin validación | 🟡 Bajo | Sin resolver |

Escalabilidad

- Sin multi-tenancy: La BD no tiene campo tenant_id o similar. El sistema solo puede servir a Marvic. Escalar a otro cliente requeriría una instancia Supabase completa separada.

- Consultas sin índices verificados: Las queries tienen .order() y .eq() pero no hay evidencia de índices en las columnas de filtro (fecha, finca, created_at).

- Sin code splitting: El bundle carga todo en primera visita. Con 134 archivos y ~30,500 LOC, el bundle inicial puede ser pesado en móvil de campo.

- Sin caché offline: Capacitor está instalado pero sin lógica offline. En campo con mala señal, el sistema es inutilizable.

Mantenibilidad

- 4 pilares de auditoría son un overhead manual significativo. Si el equipo olvida actualizar AUDITORIA_DATABASE_OMNIA.sql al crear una tabla, la documentación y el código divergen.

- CLAUDE.md como fuente de verdad es frágil. Ya tiene inconsistencias documentadas.

- Zero tests = cualquier refactor es un salto de fe.

Rendimiento

- useParcelData.ts ejecuta 25+ queries. Si se usa en FarmMap con muchas parcelas seleccionadas, puede generar N+1 queries.

- useDashboardData() hace 8 queries paralelas en cada carga — aceptable pero no óptimo.

- Sin React.memo + 51 useState en ParteDiario = re-renders masivos en formularios.

6. 🧩 FUNCIONALIDADES FALTANTES

🔴 CRÍTICO (bloquean producción real)

- RLS real con auth.uid() — Las políticas deben requerir usuario autenticado

- created_by dinámico desde sesión — user?.email || user?.id en todos los inserts (67 mutaciones según el reporte QA)

- Gestión de roles — Al menos admin / encargado / solo-lectura

- Paginación en Históricos — 200 registros es insuficiente para operación real

- Error feedback visible al usuario — toast.error() en onError de mutations

- ExportarPDF: Personal y Campo — dos módulos sin datos en el generador global

🟠 IMPORTANTE (necesario antes de cliente externo)

- Multi-tenancy básico — Si se quiere vender, necesita soporte multi-cliente

- Tests unitarios en hooks críticos — useParteDiario, useTrabajos, pdfUtils

- Modo offline básico — Al menos leer datos cacheados en campo

- Dark mode en FarmMap — Único módulo sin variantes dark

- Sincronización work_records / trabajos_registro — Unificar o documentar cuál es el maestro

- Paginación en todos los listados — No solo Históricos

- FormLogisticaResiduos — Migrar updates directos a hooks React Query

🟢 MEJORA (calidad de producto)

- React.memo en componentes internos — 40 componentes candidatos

- Refactor páginas >1600 LOC — 5 páginas candidatas

- useCallback en handlers — 40+ inline functions

- Code splitting por ruta — React.lazy() para módulos pesados

- Monitoreo de errores — Sentry o similar

- Panel LIA activado — La infraestructura existe, silenciada artificialmente

- TypeScript strict mode — Activar strictNullChecks: true y resolver errores

7. 🗺️ ROADMAP REALISTA

Fase 1 — Seguridad y Autenticación (1-2 semanas)

Qué: RLS real, created_by dinámico, roles básicos Impacto: Sin esto, el sistema NO debería estar en producción Dificultad: Media (SQL en Supabase + propagación de user.email) Pasos:

- Reemplazar 'JuanPe' hardcoded por user?.email en todos los hooks

- Modificar políticas RLS en Supabase: WHERE auth.uid() IS NOT NULL

- Crear tabla user_roles o usar user_metadata de Supabase Auth

- Proteger rutas por rol en AppRoutes

Fase 2 — Estabilización (2-3 semanas)

Qué: Error handling visible, paginación, ExportarPDF completo, tests básicos Impacto: Sistema usable de forma confiable Dificultad: Baja-Media Pasos:

- Agregar toast.error() en todos los onError de mutations

- Paginación en Históricos (cursor-based con range() de Supabase)

- Implementar Personal y Campo en ExportarPDF

- Migrar update directo en FormLogisticaResiduos a hook

- Tests: pdfUtils.ts, useParteDiario, validaciones críticas

Fase 3 — Rendimiento y UX (2-3 semanas)

Qué: React.memo, code splitting, dark mode FarmMap, offline básico Impacto: Usable en móvil de campo con señal limitada Dificultad: Media Pasos:

- React.memo en 40 componentes internos identificados

- React.lazy() para módulos pesados (FarmMap, ExportarPDF, InventarioUbicacion)

- Dark mode en FarmMap

- Service Worker básico para caché de lectura

Fase 4 — Producto Comercial (4-8 semanas adicionales si se quiere SaaS)

Qué: Multi-tenancy, plan de precios, onboarding, documentación de usuario Impacto: Vendible a terceros Dificultad: Alta (requiere rediseño de BD) Pasos:

- Agregar tenant_id a todas las tablas principales

- RLS por tenant_id + auth.uid()

- UI de registro/onboarding para nuevos clientes

- Panel de administración básico

- Documentación de usuario (no técnica)

8. 💰 EVALUACIÓN COMO NEGOCIO

¿Es vendible ahora?

Como herramienta interna para Marvic: SÍ, con los fixes de seguridad de Fase 1.

Como producto SaaS: NO. Le faltan 3-4 meses de trabajo específico.

Qué tipo de cliente podría usarlo ya

- El propio Marvic — es para quien está construido, conoce las limitaciones

- Otra explotación agrícola grande (>100 ha) — con instalación dedicada (instancia Supabase propia), adaptación de fincas/sectores, y un técnico que gestione el sistema. Precio estimado: servicio a medida €15,000-25,000/año

Para ser comercializable de verdad

- Multi-tenancy real

- Onboarding self-service (crear fincas, sectores, personal sin tocar código)

- Documentación de usuario

- Soporte técnico definido

- Seguridad auditada

Competitividad en el mercado

Competidores: Agroptima, Agrivi, Agrogestión, Trimble Ag Software, Climate FieldView

Ventaja diferencial real de Marvic 360:

- PDF corporativo muy bien ejecutado

- Parte Diario con 4 bloques es genuinamente útil

- Integración mapa+GeoJSON+parcelas reales es superior a la competencia en el segmento pequeño

- El sistema de auditoría/trazabilidad tiene potencial

Desventaja vs competencia:

- Sin móvil nativo real (Capacitor no está activo)

- Sin notificaciones push

- Sin integración contable directa

- Sin soporte multi-idioma

9. 🧠 CONCLUSIÓN SIN FILTROS

La base es buena. El 70% del trabajo está hecho. El sistema tiene estructura arquitectónica correcta, un dominio de negocio bien comprendido, y funcionalidades reales y útiles. No es un proyecto abandonado ni un prototipo desechable.

Pero tiene tres problemas que no son cosméticos:

Primero: El sistema no tiene seguridad real. RLS para anon significa que la base de datos está efectivamente abierta. Si alguien sabe la URL de Supabase (visible en el JS del navegador) puede leer toda la información de producción de Marvic: personal, fincas, datos financieros. Esto debe resolverse antes de cualquier deploy real.

Segundo: El created_by: 'JuanPe' hardcoded no es un detalle menor. Es una decisión de desarrollo que invalida el módulo de Auditoría completo y corrompe el historial de datos desde el primer día. En un sistema ERP donde la trazabilidad de quién hizo qué es crítica para certificaciones ecológicas, esto es un problema de negocio, no solo técnico.

Tercero: Zero tests en lógica crítica. El pdfUtils.ts tiene 6+ módulos dependientes. El useParteDiario maneja el cierre de jornada vía RPC transaccional. Si algo se rompe en un deploy, no hay red de seguridad.

¿Qué tan lejos está del objetivo? Para Marvic internamente: 3-4 semanas de trabajo enfocado (Fases 1+2). Para producto comercial: 4-5 meses adicionales.

¿Hay que rehacer partes? No. La arquitectura no requiere refactor fundamental. Los problemas son todos corregibles sobre la base existente. La decisión de React Query + hooks por dominio + componentes base fue correcta.

¿Tiene potencial real? Sí. El nicho de ERP agrícola para explotaciones medianas-grandes (50-500 ha) ecológicas está mal servido por las soluciones genéricas. Un sistema con esta profundidad en parte diario, trazabilidad de parcelas y gestión de maquinaria tiene mercado real en España y el Mediterráneo. Pero ese potencial solo se materializa si se resuelven primero los problemas de seguridad y se completa la estabilización.

Voy directo: esto que tienes es bueno de verdad, pero ahora mismo es un misil sin sistema de guiado. Funciona, pero no es seguro ni vendible todavía.

Te hago lectura estratégica + técnica de lo que has pegado (sin repetirlo todo):

# 🧠 DIAGNÓSTICO REAL (CAPA CEO + CTO)

## 📊 Posición actual

- Producto interno sólido → SÍ

- Producto vendible → NO

- Base técnica → MUY BUENA

- Riesgos → ALTOS (pero corregibles)

👉 Traducción clara:
No estás empezando. Estás en fase pre-producto seria.

# 🔥 LOS 3 PROBLEMAS QUE DE VERDAD IMPORTAN

No te líes con 20 cosas. Aquí está el núcleo:

## 1. 🔓 Seguridad (RLS + auth)

Esto no es técnico, es riesgo empresarial directo.

- RLS en anon = base de datos abierta

- Supabase key pública + sin restricciones = acceso potencial externo

👉 Impacto:

- Filtración de datos reales

- Problema legal (RGPD)

- Cliente pierde confianza

👉 Nivel: bloqueante total

## 2. 🧾 Auditoría falsa (created_by: 'JuanPe')

Esto es más grave de lo que parece.

- No sabes quién hace qué

- No puedes auditar

- No puedes certificar procesos (clave en agricultura ecológica)

👉 Traducción negocio:
Tu sistema pierde valor en:

- Certificaciones

- Inspecciones

- Control interno

👉 Nivel: bloqueante funcional

## 3. 🧪 Ceguera técnica (0 tests)

Ahora mismo estás desarrollando así:

“Creo que funciona… pero no lo sé seguro”

👉 Consecuencia:

- Cada cambio = riesgo

- No puedes escalar equipo

- No puedes iterar rápido

👉 Nivel: bloqueante para crecer

# 💡 LO IMPORTANTE: LO DEMÁS ES RUIDO

Todo lo demás (memo, refactors, etc.) es optimización, no supervivencia.

# 🧱 LO QUE TIENES BIEN (Y MUY BIEN)

Aquí está la base que te salva el proyecto:

## 🟢 Arquitectura

- Hooks por dominio → escalable

- React Query → profesional

- Supabase → buena elección en esta fase

## 🟢 Dominio de negocio

Esto es lo más valioso:

👉 Entiendes el campo de verdad

- Parte diario bien estructurado

- Trazabilidad real

- Logística + maquinaria integradas

- PDFs útiles (esto vende)

💡 Esto NO lo tiene la mayoría de SaaS genéricos.

# ⚠️ PROBLEMA ESTRATÉGICO CLAVE

Te lo digo sin rodeos:

👉 Has construido un software perfecto para ti… pero no para vender

Esto pasa siempre.

### Por qué:

- Todo está pensado para “Marvic”

- No existe abstracción de cliente

- No existe onboarding

- No existe aislamiento de datos

# 🚀 QUÉ HARÍA YO (PLAN REAL, SIN HUMO)

## 🥇 FASE 1 — “NO EXPLOTAR” (1–2 semanas)

Objetivo: que no sea un riesgo

- Arreglar RLS

- Quitar hardcodes de usuario

- Meter roles básicos

- Feedback de errores visible

👉 Resultado: sistema usable sin miedo

## 🥈 FASE 2 — “CONTROLAR” (2–3 semanas)

Objetivo: estabilidad real

- Tests mínimos (solo core)

- Paginación

- Completar PDFs

- Limpiar inconsistencias (trabajos vs work_records)

👉 Resultado: sistema fiable

## 🥉 FASE 3 — “RESPIRAR” (2–3 semanas)

Objetivo: rendimiento y mantenimiento

- Refactor páginas monstruo

- Memo / callbacks

- Code splitting

👉 Resultado: no se rompe al crecer

## 🏁 FASE 4 — “VENDER” (2–3 meses)

Objetivo: negocio real

- Multi-tenant

- Alta de clientes

- Panel admin

- Modelo de precios

👉 Aquí empieza el SaaS de verdad

# 💰 LECTURA DE NEGOCIO (CLARA)

## 💵 Puedes monetizar YA (pero así):

👉 Modelo:

- Software a medida

- Instalación dedicada por cliente

💰 Ticket:

- 10K–25K €/año por explotación grande

## 🧠 SaaS escalable:

👉 Necesitas:

- Multi-tenant

- UX simplificada

- Onboarding automático

💰 Potencial:

- Alto en nicho agrícola profesional

# 🧠 VEREDICTO FINAL

Te lo resumo como lo haría en una reunión:

👉 No estás construyendo una idea. Estás a medio camino de una empresa.

Pero:

👉 Si no arreglas seguridad + auditoría YA → estás construyendo sobre arena.

# 🎯 SI QUIERES EL SIGUIENTE NIVEL

Te propongo esto (muy potente):

👉 Puedo hacerte ahora:

- Plan EXACTO de implementación de multi-tenant (tabla por tabla)

- O checklist técnico paso a paso para Fase 1 (literal para ejecutar en VS Code + Supabase)

Tú dime:

👉 “Vamos a Fase 1”
o
👉 “Diseña el SaaS completo”

Y te lo bajo a tierra sin teoría.

CUANTAS FASES SON HASTA PRODUCCION REAL FINAL, EN MARVIC PRIMERO E IMPLEMENTACION POSTERIOR A MARVIC COMO PILOTO A SAAS COMPLETO FINAL FUNCIONAL VENDIBLE?

Te lo dejo claro y estructurado como roadmap de verdad (nivel dirección + ejecución):

# 🧭 NÚMERO TOTAL DE FASES

👉 6 FASES en total hasta SaaS vendible real

Divididas en 2 bloques:

## 🧱 BLOQUE 1 — MARVIC (Producto real operativo)

👉 Fases 1 → 3

Objetivo:
✔ Sistema seguro
✔ Funcional 100% en campo
✔ Usado diariamente sin fricción

## 🚀 BLOQUE 2 — SAAS (Escalar a negocio)

👉 Fases 4 → 6

Objetivo:
✔ Multi-cliente
✔ Vendible
✔ Escalable

# 🔵 BLOQUE 1 — MARVIC (OPERATIVO REAL)

## 🥇 FASE 1 — SEGURIDAD Y CONTROL

⏱ 1–2 semanas
👉 “Que no explote”

- RLS real (auth.uid)

- Quitar created_by: 'JuanPe'

- Roles básicos (admin / lectura)

- Reset contraseña

- Manejo de errores visible

🎯 Resultado:
👉 Sistema usable sin riesgo legal ni técnico

## 🥈 FASE 2 — ESTABILIDAD OPERATIVA

⏱ 2–3 semanas
👉 “Que funcione siempre”

- Tests mínimos (flujos críticos)

- Paginación

- PDFs completos

- Arreglar inconsistencias (trabajos vs dashboard)

- Quitar bypass de React Query

🎯 Resultado:
👉 Sistema fiable para uso diario intensivo

## 🥉 FASE 3 — OPTIMIZACIÓN CAMPO

⏱ 2–3 semanas
👉 “Que vaya fino en móvil y campo”

- Refactor páginas grandes

- Performance (memo, callbacks)

- Code splitting

- Base offline ligera (mínimo lectura)

🎯 Resultado:
👉 Herramienta profesional de campo

# ✅ RESULTADO BLOQUE 1

👉 Aquí ya tienes:

- ERP agrícola funcional real

- Usado en producción por Marvic

- Validado en condiciones reales

💰 Ya puedes cobrar como:
👉 software a medida / licencia privada

# 🟣 BLOQUE 2 — ESCALAR A SAAS

Aquí cambia el juego.

## 🧠 FASE 4 — MULTI-TENANT (LA GRAN BARRERA)

⏱ 4–6 semanas
👉 “De herramienta a plataforma”

- Tabla organizaciones (tenant = cliente)

- Añadir organization_id a TODAS las tablas

- Reescribir RLS

- Reescribir hooks

- Aislamiento total de datos

🎯 Resultado:
👉 1 sistema → múltiples clientes

⚠️ Esto es lo más complejo de todo el proyecto

## 🏗️ FASE 5 — PRODUCTIZACIÓN

⏱ 3–5 semanas
👉 “Que cualquiera lo pueda usar”

- Onboarding (crear empresa, fincas, usuarios)

- Panel admin

- Gestión usuarios desde UI

- Configuración básica (no código)

- Notificaciones (email/push)

🎯 Resultado:
👉 Producto usable sin ti

## 💰 FASE 6 — SAAS VENDIBLE

⏱ 3–6 semanas
👉 “Negocio real”

- Planes de precios

- Sistema de suscripción

- Landing + demo

- Documentación usuario

- Soporte básico

- Métricas (uso, churn, etc.)

🎯 Resultado:
👉 Producto vendible y escalable

# 🧮 RESUMEN TOTAL

| Bloque | Fases | Tiempo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 🧱 Marvic | 1–3 | 5–8 semanas | Sistema real funcionando |
| 🚀 SaaS | 4–6 | 10–17 semanas | Producto vendible |

# 🧠 TRADUCCIÓN REALISTA

👉 En 2 meses:
Tienes un sistema profesional funcionando en Marvic

👉 En 5–6 meses:
Tienes un SaaS agrícola vendible

# ⚠️ VERDAD IMPORTANTE

👉 El 70% del valor NO está en el código

Está en:

- Haber validado el flujo real en campo

- Haber construido lógica agronómica real

Eso ya lo tienes.

# 🎯 CONCLUSIÓN

👉 No estás en fase de “idea”

👉 Estás en fase de:
industrializar y escalar lo que ya funciona

Si quieres, siguiente paso lógico:

👉 Te diseño FASE 1 ejecutable paso a paso (literal: qué tocar en Supabase + qué archivos modificar)
o
👉 Te diseño arquitectura multi-tenant exacta (sin romper lo que ya tienes)

Tú eliges.

DISEÑAME FASE 1-2-3 CON PROMPTS A EJECUTAR EN CLUDE CODE DENTRO DE VS CODE EN ORDEN Y QUE NO ROMPAN LO BUENO Y LA BASE ACTUAL MAS FUERTE QUE TENGAMOS Y YA CUANDO IMPLEMENTEMOS ESA PARTE Y LO AUDITEMOS EN CAMPO Y DATOS REALES MAS OPERACION DIARIA CORRECTA PARA MARVIC, DISEÑAREMOS ARQUITECTURA SAAS AGRIGOLA VENDIBLE CON REGISTROS REALES DE FUNCIONALIDAD REAL EN LA EMPRESSA MARVIC CON MAS DE 200 Ha DE PRODUCCION, LO QUE SI QUE HAY QUE HACER DESDE YA ES DISEÑAR LAS FASES 1-3 SABIENDOO Y TENIENDO EN CUENTA POSTERIOR ESCALAVILIDAD A SAAS

Perfecto. Aquí no vamos a teorizar: te dejo FASE 1–2–3 convertidas en PROMPTS ejecutables para Claude Code, en orden, diseñadas para:

- ❌ No romper nada de lo que ya funciona

- ✅ Reforzar lo crítico (seguridad + trazabilidad)

- 🚀 Preparar el sistema desde ya para escalar a SaaS (sin rehacer luego)

# 🧱 PRINCIPIO BASE (MUY IMPORTANTE)

👉 Todos los prompts incluyen esta regla:

“NO REFACTORICES MASIVO. CAMBIOS QUIRÚRGICOS Y COMPATIBLES.”

Esto es clave para no cargarte Marvic en producción.

# 🥇 FASE 1 — SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD (CRÍTICA)

## 🎯 Objetivo

- Seguridad real (RLS)

- Auditoría real (usuario real)

- Base lista para multi-tenant (sin implementarlo aún)

## 🔴 PROMPT 1 — AUDITORÍA PREVIA DE SEGURIDAD

Escritura

Actúa como auditor senior de seguridad y arquitectura en Supabase + React.

Analiza TODO el proyecto actual y devuelve:

- Listado completo de:

  - Todas las tablas en Supabase

  - Todas las policies RLS actuales

  - Qué tablas tienen acceso "anon" total

- Identifica:

  - Dónde se usa created_by hardcoded

  - Qué hooks hacen inserts/updates sin user real

  - Qué queries NO están filtradas por usuario

- Devuelve:

  - Lista priorizada de riesgos críticos (P1, P2, P3)

  - Qué rompería producción si se corrige mal

IMPORTANTE:

- NO propongas cambios aún

- SOLO diagnóstico exacto y completo

## 🔴 PROMPT 2 — FIX created_by SIN ROMPER NADA

Escritura

Actúa como senior engineer especializado en Supabase + React Query.

OBJETIVO:
Eliminar TODOS los created_by hardcoded ('JuanPe') y reemplazarlos por usuario real.

REGLAS:

- NO romper estructura actual

- NO cambiar nombres de campos

- Mantener compatibilidad con datos existentes

- Si user no existe → fallback 'sistema'

TAREA:

- Busca todos los casos de:
created_by: 'JuanPe'
cerrado_by: 'JuanPe'
responsable: 'JuanPe'

- Sustituye por:
const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();

- Implementa:
created_by: user?.email ?? 'sistema'

- Hazlo en:

  - useLogistica.ts

  - useTrabajos.ts

  - useParteDiario.ts

  - cualquier otro hook con mutaciones

- Devuelve:

  - Archivos COMPLETOS modificados

  - Lista de cambios exactos

IMPORTANTE:

- NO refactorizar lógica

- SOLO sustituir hardcodes

## 🔴 PROMPT 3 — BASE PARA MULTI-TENANT (SIN ACTIVARLO)

👉 Aquí empiezas a jugar a largo plazo sin romper presente.

Escritura

Actúa como arquitecto de sistemas SaaS.

OBJETIVO:
Preparar el sistema para multi-tenant FUTURO sin romper el sistema actual mono-tenant.

TAREA:

- Diseña:

  - Tabla futura: organizaciones

  - Campo organization_id (UUID)

- PERO:

  - NO modificar aún todas las tablas

  - NO cambiar queries actuales

- Solo:

  - Añadir organization_id opcional en tablas clave:
(trabajos, logistica, maquinaria, partes_diarios)

- Valores:

  - Default = 'marvic_default'

- Devuelve:

  - SQL exacto

  - Cambios mínimos necesarios en código (si alguno)

IMPORTANTE:

- El sistema debe seguir funcionando EXACTAMENTE igual

- Esto es solo preparación estructural

## 🔴 PROMPT 4 — RLS SEGURO SIN ROMPER

Escritura

Actúa como experto en seguridad Supabase.

OBJETIVO:
Eliminar acceso anon abierto sin romper funcionamiento actual.

TAREA:

- Revisar policies actuales

- Implementar transición segura:

  - Permitir acceso solo a usuarios autenticados

  - Mantener funcionamiento actual para Marvic

- Crear policies:
USING (auth.uid() IS NOT NULL)

- IMPORTANTE:

  - NO bloquear datos existentes

  - NO romper queries actuales

- Devuelve:

  - SQL completo de policies

  - Plan de migración seguro (orden de ejecución)

# 🥈 FASE 2 — ESTABILIDAD REAL

## 🎯 Objetivo

- Evitar errores invisibles

- Control de datos

- Sistema fiable en campo

## 🟠 PROMPT 5 — ERROR HANDLING REAL

Escritura

Actúa como senior frontend engineer experto en UX.

OBJETIVO:
Implementar manejo de errores visible en TODAS las mutaciones críticas.

TAREA:

- Detecta todas las mutaciones (useMutation)

- Añade:
onError: (error) => toast.error(error.message)

- Añade:
onSuccess: toast.success('Operación completada')

- Usa sistema existente (sonner)

IMPORTANTE:

- NO modificar lógica

- SOLO añadir feedback visual

Devuelve:

- Hooks completos modificados

## 🟠 PROMPT 6 — PAGINACIÓN EN HISTÓRICOS

Escritura

Actúa como experto en rendimiento con Supabase.

OBJETIVO:
Implementar paginación real en módulo Históricos.

TAREA:

- Sustituir limit(200) por:
.range(from, to)

- Añadir:

  - estado de página

  - botones siguiente/anterior

- Mantener filtros actuales

IMPORTANTE:

- NO romper UI existente

- Mantener estructura actual

Devuelve:

- Hook + componente actualizados completos

## 🟠 PROMPT 7 — UNIFICAR TRABAJOS vs DASHBOARD

Escritura

Actúa como arquitecto de datos.

OBJETIVO:
Resolver inconsistencia entre:

- trabajos_registro

- work_records

TAREA:

- Analiza ambas tablas

- Decide:

  - cuál debe ser fuente de verdad

- Ajusta dashboard para reflejar datos reales

IMPORTANTE:

- NO eliminar tablas

- NO romper datos existentes

Devuelve:

- Solución mínima viable

- Código modificado

# 🥉 FASE 3 — OPTIMIZACIÓN REAL

## 🎯 Objetivo

- Rendimiento

- Mantenibilidad

- Preparación SaaS

## 🟢 PROMPT 8 — DIVIDIR MEGA PÁGINAS

Escritura

Actúa como arquitecto frontend senior.

OBJETIVO:
Dividir páginas >1500 LOC sin cambiar comportamiento.

TAREA:

- Identifica:

  - Logistica.tsx

  - InventarioUbicacion.tsx

  - Maquinaria.tsx

- Divide en:

  - subcomponentes por tabs

- Mantener:

  - misma UI

  - misma lógica

IMPORTANTE:

- NO cambiar comportamiento

- SOLO organización

Devuelve:

- estructura nueva

- archivos completos

## 🟢 PROMPT 9 — PERFORMANCE (MEMO + CALLBACK)

Escritura

Actúa como experto en performance React.

OBJETIVO:
Reducir re-renders innecesarios.

TAREA:

- Detectar:

  - funciones inline

  - componentes pesados

- Aplicar:

  - useCallback

  - React.memo

IMPORTANTE:

- NO romper lógica

- NO sobreoptimizar

Devuelve:

- archivos modificados

## 🟢 PROMPT 10 — CODE SPLITTING

Escritura

Actúa como experto en optimización web.

OBJETIVO:
Reducir carga inicial de la app.

TAREA:

- Aplicar:
React.lazy()

- A:

  - FarmMap

  - ExportarPDF

  - Inventario

- Añadir Suspense

Devuelve:

- App.tsx actualizado completo

# 🧠 RESULTADO FINAL DE ESTAS 3 FASES

Cuando ejecutes TODO esto:

👉 Tendrás:

- ✅ Sistema seguro

- ✅ Auditoría real

- ✅ Estable en producción

- ✅ Preparado para escalar

- ✅ Validado en campo

# 🚀 LO MÁS IMPORTANTE (ESTRATEGIA)

👉 Esto está perfectamente alineado con tu visión:

Primero:
✔ Validar en Marvic (200+ Ha reales)

Después:
✔ Escalar a SaaS con datos reales

# 🎯 SIGUIENTE PASO

Cuando acabes Fase 1:

👉 Vuelves aquí y hacemos:

“AUDITORÍA POST-IMPLEMENTACIÓN REAL”

Y ahí sí:
👉 diseñamos multi-tenant sin suposiciones

Si quieres ir aún más fino:

👉 Te puedo hacer orden exacto de ejecución (día a día tipo sprint técnico)
o
👉 Te puedo preparar checklist de validación en campo (para Marvic)

Tú decides.

ANALIZA ESTA TU RESPUESTA ANERIOR Y CONFIRMA QUE ESTA EN VERSION FINAL REAL SIN NINGUN HUECO, SIN RESUMENES, SIN OMNISIONES NI INVENCIONES, SI TODO ESTA LITERALMENTE PARA EJECUCION FINAL REAL SIN SER UN ESQUELETO, SIN SER SOLO UNA CAPA VACIA CON LA QUE VOY A PERDER EL TIEMPO, DINERO, TOKENS, CREDITOS MENSAJES Y SOBRE TODO LA CONFIANZA DE MI CLIENTE MARVIC, LA EMPRESA QUE ME HA ABIERTO LAS PUERTAS DE SU NEGOCIO, CON LO COMPLICADO QUE EN EL MUNDO REAL ES QUE CONFIEN EN TI Y ADEMAS SIN ENTENDER AL 100% LO QUE ES Y SI POR DESCONOCIMIENTO Y POR ENGAÑOS DE OTRAS PERSONAAS QUE LES HAN ENGAÑADO, YO ME CONVIERTA EN UNO MAS Y ENCIMA CERRARME TODAS LAS PUERTAS A CONOCIDOS Y MERCADO SI FRACASO POR CONFIAR EN TI

Voy a ser directo contigo, sin adornos:

👉 NO, lo que te di NO es una “versión final ejecutable perfecta sin huecos”.

Es muy buena base operativa, pero no está cerrada al 100% para ejecución ciega sin supervisión.
Si la ejecutas tal cual, puede fallar en puntos críticos.

Y prefiero decírtelo así de claro antes de que te juegues la confianza de Marvic.

# ⚠️ DÓNDE ESTÁN LOS HUECOS REALES

## 1. 🔴 Supabase (RLS) — riesgo de romper acceso

Los prompts dicen:

“cambiar policies sin romper”

👉 Problema:

- Claude no ve tu base de datos real

- No conoce:

  - policies actuales exactas

  - relaciones entre tablas

  - dependencias reales

👉 Resultado posible:

- Bloqueas acceso a datos

- La app deja de funcionar en producción

## 2. 🔴 supabase.auth.getUser() en hooks

El prompt propone esto:

const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();

👉 Problema real:

- Si lo metes mal dentro de React Query:

  - rompes el flujo async

  - duplicas llamadas

  - generas latencia innecesaria

👉 Lo correcto:

- Centralizar en contexto (useAuth)

- NO llamarlo en cada mutación

## 3. 🔴 Paginación / históricos

El prompt dice:

sustituir limit por range

👉 Problema:

- No define:

  - total count

  - estado global

  - UX completa

👉 Resultado:

- Paginación a medias

- UX rota

## 4. 🔴 Refactor de páginas grandes

El prompt dice:

dividir sin cambiar comportamiento

👉 Problema:

- Esto NO es trivial

- Claude puede:

  - romper estados

  - perder props

  - duplicar lógica

👉 Esto requiere control humano sí o sí

## 5. 🔴 Multi-tenant base

El prompt añade organization_id

👉 Problema:

- No define:

  - claves foráneas reales

  - migración de datos

  - consistencia futura

👉 Bien como idea, pero:
👉 No es implementación completa

## 6. 🔴 Tests (faltan en prompts)

Grave:

👉 No te di prompts para:

- testear cierre de jornada

- validar mutaciones críticas

👉 Esto es un hueco real

# 🧠 CONCLUSIÓN HONESTA

👉 Lo que te di es:

✔ Estrategia correcta
✔ Orden correcto
✔ Prompts útiles
❌ NO es ejecución 100% blindada

# 💥 LO IMPORTANTE (TU SITUACIÓN REAL)

Te lo digo como si fuera mi proyecto:

👉 Ahora mismo estás en punto crítico:

- Tienes algo bueno

- Cliente real confiando

- Sistema ya funcional

👉 Aquí es donde la mayoría la caga por:

- correr demasiado

- tocar demasiado

- romper lo que ya funciona

# 🛑 DECISIÓN CLAVE

No necesitas “muchos prompts”.

👉 Necesitas cambios quirúrgicos 100% controlados

# ✅ LO QUE DEBERÍAMOS HACER DE VERDAD

Te propongo un enfoque serio (nivel producción real):

## 🔒 PASO 1 — BLOQUEAR RIESGO (controlado)

Yo te guío con:

- SQL EXACTO de RLS (según tu caso real)

- Código EXACTO de auth (sin romper hooks)

👉 1 cambio cada vez
👉 Tú pruebas
👉 Validamos

## 🧾 PASO 2 — ARREGLAR AUDITORÍA (sin romper nada)

- Cambiar created_by BIEN hecho

- Sin meter latencias ni bugs

## 🧪 PASO 3 — VALIDAR EN CAMPO

- Marvic lo usa

- Confirmamos que no rompe operativa

# ⚠️ LO QUE NO VAMOS A HACER

❌ Tirarte 10 prompts y que Claude “haga magia”
❌ Refactor masivo sin control
❌ Cambios en cadena sin validar

# 🎯 MI COMPROMISO CONTIGO

Si quieres hacerlo bien (de verdad):

👉 Yo me pongo contigo en modo:
“no romper nada + avanzar seguro”

Paso a paso:

- archivo por archivo

- query por query

- sin jugártela

# 🚀 SIGUIENTE PASO (RECOMENDADO)

Dime esto:

👉 “Empezamos Fase 1 real controlada”

Y hacemos:

- Revisar TU client.ts de Supabase

- Revisar TU AuthContext

- Te doy el PRIMER cambio exacto (seguro)

# 🧠 ÚLTIMO MENSAJE (IMPORTANTE)

Lo que tienes vale dinero real.

No lo pongas en riesgo por querer ir rápido.

👉 Aquí se gana siendo preciso, no siendo rápido.

Estoy contigo en esto si quieres hacerlo bien.

PROMPT FASE 1 OARA CLAUD CODE QUE CUMPLA CON LA IMPLEMENTACION REAL DE ESTA FASE, QUE DESPUES TU Y YO AUDITAREMOS EN ESTE CHAT ANTES DE EJECUTAR, VAMOS A PEDIRLE EL PLAN SEGUN EL PAARA LA FASE 1

Perfecto. Ahora sí vamos a hacerlo como toca en entorno real: primero pedimos a Claude EL PLAN, no ejecución directa.

👉 Esto es clave:
Claude NO toca nada todavía. Solo analiza y propone.
Luego tú y yo lo auditamos aquí y validamos antes de ejecutar.

# 🥇 PROMPT REAL — FASE 1 (PLAN CONTROLADO, NO EJECUCIÓN)

Cópialo tal cual en Claude Code:

Escritura

Actúa como CTO senior especializado en React + Supabase + sistemas en producción real.

Estás trabajando sobre un sistema ERP agrícola YA EN USO por un cliente real (MARVIC).
NO es un proyecto de pruebas. Cualquier error puede romper operativa diaria.

# 🎯 OBJETIVO

Diseñar un PLAN DE IMPLEMENTACIÓN COMPLETO Y SEGURO para FASE 1:

FASE 1 =

- Seguridad real (RLS)

- Auditoría real (usuario en created_by)

- Control de acceso básico (sin romper nada actual)

# 🚫 REGLAS CRÍTICAS (OBLIGATORIAS)

- NO ejecutes cambios

- NO generes código directamente aún (salvo ejemplos puntuales)

- NO refactorices nada

- NO asumas cosas que no veas en el código

- NO propongas cambios masivos

Tu trabajo es SOLO diseñar el plan técnico exacto.

# ⚠️ CONTEXTO CRÍTICO

- El sistema YA funciona en producción interna

- Está en modo mono-tenant (un solo cliente)

- Existen hardcodes como 'JuanPe' en created_by

- RLS probablemente está abierto (anon)

- NO hay roles implementados

- NO hay tests

# 📊 LO QUE NECESITO (FORMATO OBLIGATORIO)

## 1. 🧠 MAPA REAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Basado en el código:

- Cómo está implementado el AuthContext

- Cómo se obtiene el usuario actualmente

- Dónde se usa Supabase Auth

- Cómo están hechas las mutaciones (React Query)

- Dónde se usa created_by

## 2. 🔍 LISTADO EXACTO DE RIESGOS

Clasifica:

- 🔴 Críticos (rompen seguridad o datos)

- 🟠 Altos (rompen funcionalidad)

- 🟡 Medios

## 3. 🧱 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

Divide en pasos pequeños y seguros:

Ejemplo formato:

PASO 1:

- Qué se hace

- Qué archivos toca

- Riesgo

- Cómo validar que no se rompe

PASO 2:
...

IMPORTANTE:

- Cada paso debe ser ejecutable de forma independiente

- Cada paso debe poder validarse antes de seguir

## 4. ⚠️ RIESGOS POR CADA CAMBIO

Para cada paso:

- Qué podría romperse

- Cómo evitarlo

- Cómo revertirlo

## 5. 🧪 PLAN DE VALIDACIÓN EN CAMPO (MARVIC)

Para cada cambio:

- Qué debe probar el usuario real

- Qué flujo operativo validar:

  - Parte diario

  - Trabajos

  - Logística

  - Maquinaria

## 6. 🧩 DISEÑO CORRECTO DE created_by

Explica SIN CODIGO EXTENSO:

- Dónde debe obtenerse el usuario (AuthContext vs hook)

- Cómo evitar múltiples llamadas a supabase.auth.getUser()

- Cómo integrarlo con React Query

## 7. 🔐 ESTRATEGIA SEGURA PARA RLS

MUY IMPORTANTE:

- Cómo pasar de anon abierto → auth seguro SIN romper app

- Orden exacto de cambios

- Cómo probar sin bloquear acceso

# 🚨 NIVEL DE EXIGENCIA

Este plan debe poder ser ejecutado por un equipo técnico sin improvisar.

Nada de teoría.
Nada de “podrías hacer”.
TODO debe ser concreto y operativo.

# 🎯 OBJETIVO FINAL

Un plan que permita:

✔ No romper el sistema actual
✔ Asegurar datos
✔ Tener auditoría real
✔ Preparar base para SaaS

Empieza el análisis completo.

# 🧠 QUÉ VAMOS A HACER AHORA (IMPORTANTE)

- Tú ejecutas este prompt en Claude Code

- Me pegas la respuesta AQUÍ

- Yo hago:

👉 Auditoría brutal del plan
👉 Detecto fallos / huecos
👉 Lo convertimos en ejecución REAL paso a paso

# 🎯 TRANQUILIDAD (IMPORTANTE)

Ahora sí estás trabajando como un profesional:

- No estás improvisando

- No estás delegando a ciegas

- No estás rompiendo producción

👉 Estás controlando el sistema

Cuando tengas la respuesta de Claude, la destripamos juntos.

Ready for review Select text to add comments on the plan Plan: FASE 1 — Seguridad Real, Auditoría y Control de Acceso (MARVIC ERP) Context El sistema está en producción interna mono-tenant. Ya existe infraestructura de Auth completa: Login page (src/pages/Login.tsx) con signInWithPassword Route guard en App.tsx (si !user → <Login />) AuthContext completo con user, rol, loading Tabla usuario_roles en BD con lookup de rol Los problemas reales son: created_by está hardcodeado como 'JuanPe' en Logística y Maquinaria (15+ puntos) created_by está ausente (null) en la mayoría de hooks (Maquinaria, Trabajos, Inventario, ParteDiario) Las políticas RLS están habilitadas pero son USING (true) → acceso público total No hay registros en usuario_roles que asignen roles reales a usuarios Mapa real de la situación (verificado en código) AuthContext (src/context/AuthContext.tsx) Correcto y funcional: escucha onAuthStateChange, valida con getUser(), timeout 4s Expone: user (Supabase User), rol (RolUsuario: admin|encargado|operario), loading ⚠️ Fallback: si usuario_roles no tiene registro → asigna rol 'admin' por defecto (riesgo menor en mono-tenant) Supabase client (src/integrations/supabase/client.ts) Usa clave anon (correcto para cliente JS) persistSession: true, autoRefreshToken: true — bien configurado El token anon caduca en 2035 (40 años) — no es un riesgo inmediato Estado de created_by por hook (verificado línea a línea) Hook / Archivo Patrón actual Riesgo usePersonal.ts user?.id via supabase.auth.getUser() ✅ Correcto useLogistica.ts (hook) 'JuanPe' hardcodeado — 5 mutations 🔴 Crítico Logistica.tsx (página) 'JuanPe' hardcodeado — 5 mutations inline 🔴 Crítico useMaquinaria.ts Ausente (null) — 4 mutations 🔴 Crítico Maquinaria.tsx (página) 'JuanPe' hardcodeado — 4 mutations inline 🔴 Crítico useParteDiario.ts Mixto: 2 mutations OK (user?.email) / 5 sin created_by 🟠 Alto useTrabajos.ts Ausente en 3 mutations, 1 OK (cerrar jornada) 🔴 Crítico useInventario.ts Ausente — 7+ mutations 🔴 Crítico Trabajos.tsx (página) user?.email InventarioUbicacion.tsx Valor de input responsable (campo de formulario) 🟡 Aceptable RLS actual RLS habilitado en ~26 tablas Todas las políticas usan USING (true) o WITH CHECK (true) → acceso total sin restricción Políticas explícitas TO anon en muchas tablas → unauthenticated users pueden escribir Las tablas inventario_registros, personal_tipos_trabajo tienen RLS comentado (sin política) Riesgos clasificados 🔴 Críticos Audit trail corrupto: created_by = 'JuanPe' en Logística y Maquinaria — imposible saber quién modificó datos en producción Audit trail nulo: created_by = null en Trabajos, Inventario, ParteDiario — no hay trazabilidad RLS abierto a anon: cualquier persona con la URL pública puede escribir en BD sin autenticarse Fallback a admin: si falla el lookup de usuario_roles, cualquier usuario obtiene rol admin 🟠 Altos Inconsistencia de tipo en created_by: usePersonal usa user.id (UUID), useTrabajos usa user.email — mezcla de tipos en la misma columna TEXT Sin handler global de errores 401/403: si la sesión expira durante el uso, las mutations fallan silenciosamente sin redirigir al login Sin registros en usuario_roles: el sistema probablemente no tiene ningún rol asignado → todos entran como 'admin' 🟡 Medios Múltiples llamadas a supabase.auth.getUser(): en lugar de usar AuthContext cacheado, algunos hooks hacen llamadas al servidor en cada mutation InventarioUbicacion.tsx usa campo de formulario para created_by en lugar del usuario autenticado Plan de implementación paso a paso PASO 0 — Verificación pre-implementación (sin tocar código) Qué se hace: Revisar el estado real en Supabase antes de tocar nada. Acciones (ejecutar en Supabase SQL Editor): -- 1. Verificar que existe la tabla usuario_roles SELECT * FROM usuario_roles LIMIT 10; -- 2. Verificar qué usuarios hay en auth.users SELECT id, email, created_at FROM auth.users; -- 3. Confirmar que created_by en tablas tiene 'JuanPe' o NULL SELECT created_by, COUNT(*) FROM trabajos_registro GROUP BY created_by; SELECT created_by, COUNT(*) FROM camiones GROUP BY created_by; SELECT created_by, COUNT(*) FROM maquinaria_tractores GROUP BY created_by; Qué validar: ¿Hay usuarios en auth.users? Si no → JuanPe necesita crear su cuenta primero ¿La tabla usuario_roles existe? Si no → crearla antes de proceder Confirmar que el build actual es 0 errores (~/.nvm/versions/node/v20.20.1/bin/node ./node_modules/.bin/vite build) Riesgo: ninguno (solo lectura) PASO 1 — Crear helper hook useCreatedBy Qué se hace: Crear src/hooks/useCreatedBy.ts — un hook de una línea que devuelve el email del usuario autenticado. Lógica: // src/hooks/useCreatedBy.ts import { useAuth } from '@/context/AuthContext'; export const useCreatedBy = () => { const { user } = useAuth(); return user?.email ?? 'sistema'; }; Por qué email y no user.id: created_by es columna TEXT (no UUID FK) en todas las tablas Email es legible para auditoría humana y para el módulo Auditoría Consistente con el patrón ya usado en Trabajos.tsx y useParteDiario.ts Archivos afectados: 1 archivo nuevo (src/hooks/useCreatedBy.ts) Riesgo: ninguno (archivo nuevo, no modifica nada existente) Validar: build = 0 errores PASO 2 — Fix created_by en useLogistica.ts Qué se hace: Reemplazar las 5 instancias de 'JuanPe' hardcodeado por el usuario real. Archivos afectados: src/hooks/useLogistica.ts Líneas a cambiar: 156, 262, 353, 440, 516 Patrón: añadir const createdBy = useCreatedBy(); al inicio de cada función de hook, reemplazar created_by: 'JuanPe' por created_by: createdBy. Riesgo: bajo — solo cambia el valor de created_by, no afecta lógica de negocio. Los registros históricos ya tienen 'JuanPe' y quedan tal como están. Qué podría romperse: nada funcional. Solo la auditoría mejora. Validar: Build 0 errores Crear un camión en Logística → verificar en Supabase que created_by = email_real PASO 3 — Fix created_by en Logistica.tsx (página) Qué se hace: La página Logistica.tsx tiene sus propias mutations inline (no solo usa los hooks). Reemplazar created_by: 'JuanPe' hardcodeado en líneas 178, 363, 538, 719, 871. Archivos afectados: src/pages/Logistica.tsx Patrón: añadir const { user } = useAuth(); al inicio del componente (probablemente ya importado). Reemplazar 'JuanPe' por user?.email ?? 'sistema'. Riesgo: bajo-medio — página grande y compleja. Leer el archivo completo antes de modificar. Validar: Build 0 errores Test en app: crear viaje → verificar en BD PASO 4 — Fix created_by en useMaquinaria.ts Qué se hace: Añadir created_by a las 4 mutations que actualmente no lo incluyen (tractores, aperos, uso, mantenimiento). Archivos afectados: src/hooks/useMaquinaria.ts Patrón: añadir const createdBy = useCreatedBy(); en cada hook, añadir created_by: createdBy al payload de insert. Riesgo: bajo — solo añade el campo, no cambia lógica. Validar: Build 0 errores Crear uso de maquinaria → verificar created_by en maquinaria_uso PASO 5 — Fix created_by en Maquinaria.tsx (página) Qué se hace: Reemplazar created_by: 'JuanPe' en líneas 211, 466, 655, 887. Archivos afectados: src/pages/Maquinaria.tsx Riesgo: bajo-medio — página grande. Leer el archivo antes de modificar. Validar: Build 0 errores + test en app PASO 6 — Fix created_by en useTrabajos.ts Qué se hace: Añadir created_by a useAddTrabajoRegistro, useAddIncidencia, useAddPlanificacionCampana. Archivos afectados: src/hooks/useTrabajos.ts Riesgo: bajo — useAddTrabajoRegistro es crítico para operativa diaria. Leer el tipo completo del payload antes de añadir el campo. Validar: Build 0 errores Crear trabajo desde Planificación → verificar en BD PASO 7 — Fix created_by en useInventario.ts Qué se hace: Añadir created_by a 7+ mutations: useAddRegistro, useAddInforme, useAddProductoCatalogo, useAddMovimiento, useAddEntrada, useAddProveedor, useAddPrecioProveedor. Archivos afectados: src/hooks/useInventario.ts Riesgo: bajo. useAddEntrada tiene lógica extra de sync → leer esa función completa antes de modificar. Validar: Build 0 errores + añadir registro de inventario PASO 8 — Fix created_by en useParteDiario.ts Qué se hace: Añadir created_by a las 5 mutations que lo tienen ausente: useAddEstadoFinca, useAddTrabajo, useAddPersonal, useAddResiduos, useAddGanadero. Nota: Las mutations useEnsureParteHoy y useCerrarJornada ya tienen user?.email || 'sistema' — NO tocar esas. Archivos afectados: src/hooks/useParteDiario.ts Riesgo: bajo-medio — el parte diario es crítico para operativa. Cambio quirúrgico. Validar: Build 0 errores Test completo: navegar a Parte Diario, añadir estado de finca, verificar en BD PASO 9 — Inicializar usuario_roles en Supabase Qué se hace: Insertar registros reales en usuario_roles para JuanPe y cualquier otro usuario operativo. Acciones (SQL en Supabase): -- Primero obtener el UUID del usuario SELECT id, email FROM auth.users; -- Insertar rol (reemplazar UUID con el real) INSERT INTO usuario_roles (user_id, rol, activo) VALUES ('UUID-DE-JUANPE', 'admin', true); Riesgo: ninguno. Si falla, el código actualmente hace fallback a 'admin' de todas formas. Qué valida: El AuthContext cargará el rol real desde BD en lugar del fallback. PASO 10 — Tighten RLS: Requerir autenticación ⚠️ Este es el paso de mayor riesgo. Hacerlo tabla por tabla, con verificación entre cada tabla. Objetivo: Cambiar USING (true) → USING (auth.uid() IS NOT NULL) en todas las tablas excepto las del sistema QR de campo. Orden seguro: Fase 10a — Tablas de solo catálogo (bajo riesgo): -- Probar primero con una tabla pequeña de lectura DROP POLICY IF EXISTS "Public read cultivos_catalogo" ON cultivos_catalogo; CREATE POLICY "Require auth" ON cultivos_catalogo FOR ALL USING (auth.uid() IS NOT NULL) WITH CHECK (auth.uid() IS NOT NULL); → Verificar que la app carga el catálogo de cultivos. Si falla, revertir. Fase 10b — Tablas operativas principales (una a una): parcels, plantings, harvests, registros_estado_parcela personal, personal_externo, cuadrillas camiones, vehiculos_empresa, logistica_viajes, logistica_mantenimiento, logistica_combustible maquinaria_tractores, maquinaria_aperos, maquinaria_uso, maquinaria_mantenimiento inventario_registros, inventario_movimientos, inventario_entradas, proveedores partes_diarios, parte_estado_finca, parte_trabajo, parte_personal, parte_residuos_vegetales trabajos_registro, trabajos_incidencias ✅ Confirmado: El QR se usa en tablet/dispositivo fijo con sesión activa de JuanPe. No hay acceso anon real. Por tanto work_records y work_records_cuadrillas sí pueden incluirse en el tightening. Cómo revertir un paso si falla: DROP POLICY IF EXISTS "Require auth" ON nombre_tabla; CREATE POLICY "Public all" ON nombre_tabla FOR ALL USING (true) WITH CHECK (true); PASO 11 — Añadir guard de rol en operaciones destructivas (opcional FASE 1) Qué se hace: Añadir en componentes con useDeleteXxx una verificación: if (rol !== 'admin') return; Archivos afectados: Trabajos.tsx, Logistica.tsx, Maquinaria.tsx — botones de borrado Riesgo: bajo. Si el rol no está seteado (fallback admin) la restricción no aplica. Prioridad: puede dejarse para FASE 2 si el calendario aprieta. Diseño correcto de created_by Fuente del usuario: AuthContext (useAuth()) — NO supabase.auth.getUser() dentro de mutationFn. Por qué: useAuth() es el estado cacheado en React. getUser() hace una petición HTTP al servidor en cada mutation. En un sistema con 20 mutations diarias, useAuth() es suficiente y más eficiente. Valor a almacenar: user?.email ?? 'sistema' Email es legible para auditores humanos (JuanPe puede leer quién creó un registro) 'sistema' como fallback explícito cuando no hay sesión (no null, es más trazable) NO usar user?.id (UUID): el campo created_by es TEXT histórico, no FK — mezclar UUIDs y emails crearía inconsistencia en datos existentes Patrón en hook: export function useAddCamion() { const createdBy = useCreatedBy(); // ← capturado en el hook, disponible en closure const qc = useQueryClient(); return useMutation({ mutationFn: async (payload) => { // createdBy ya está disponible aquí via closure await supabase.from('camiones').insert({ ...payload, created_by: createdBy }); } }); } Estrategia RLS: de abierto a seguro sin romper app Garantía de seguridad actual (ya existente): La app ya tiene route guard (App.tsx línea 46-48). Un usuario sin sesión ve <Login /> y nunca llega a hacer queries. Por tanto, el riesgo de USING(true) es bajo en la práctica (nadie accede a la URL sin auth). El verdadero riesgo es alguien con la URL del proyecto Supabase + clave anon que llame a la API REST directamente (sin pasar por la app). Con USING(true) y TO anon, esto es posible hoy. Orden de cambio RLS: Primero arreglar created_by en código (Pasos 1-8) → datos de auditoría limpios Luego inicializar usuario_roles (Paso 9) → roles reales funcionando Luego tighten RLS (Paso 10) → bloquear acceso anon directo a API Nunca hacer los pasos en orden inverso: si se bloquea RLS antes de que el código use el usuario real, las mutations de 'JuanPe' seguirán funcionando (son del usuario autenticado, no anon), pero las queries de created_by: null fallarán si añadimos WITH CHECK (auth.uid() IS NOT NULL). Plan de validación en campo (MARVIC) Después de Pasos 1-8 (antes de RLS) Módulo Flujo a validar Qué comprobar en BD Parte Diario Crear parte del día → añadir estado finca → añadir trabajo → cerrar jornada parte_estado_finca.created_by, parte_trabajo.created_by, cierres_jornada.cerrado_by = email real Trabajos Crear trabajo → cambiar estado a ejecutado → crear incidencia urgente trabajos_registro.created_by, trabajos_incidencias.created_by = email real Logística Añadir viaje nuevo → añadir repostaje logistica_viajes.created_by, logistica_combustible.created_by = email real, NO 'JuanPe' Maquinaria Registrar uso tractor → añadir mantenimiento maquinaria_uso.created_by, maquinaria_mantenimiento.created_by = email real Inventario Añadir registro de stock → mover entre ubicaciones inventario_registros.created_by, inventario_movimientos.created_by = email real Después de Paso 10 (RLS tightened) Prueba Método Criterio de éxito App carga con usuario logueado Navegar a Dashboard Sin errores en consola, datos visibles Crear un registro en cada módulo Flujo normal de app Funciona igual que antes Intentar acceso directo a API sin auth Postman/curl con solo anon key, sin JWT 0 rows devueltos en SELECT, error en INSERT QR de cuadrilla (si aplica) Abrir /qr/:cuadrilla_id en móvil sin sesión Funciona si está en Opción A; si Opción B, necesita policy separada Archivos críticos a modificar Archivo Pasos Tipo de cambio src/hooks/useCreatedBy.ts 1 Nuevo archivo (1 función) src/hooks/useLogistica.ts 2 Reemplazar 5 strings src/pages/Logistica.tsx 3 Reemplazar 5 strings src/hooks/useMaquinaria.ts 4 Añadir campo en 4 mutations src/pages/Maquinaria.tsx 5 Reemplazar 4 strings src/hooks/useTrabajos.ts 6 Añadir campo en 3 mutations src/hooks/useInventario.ts 7 Añadir campo en 7+ mutations src/hooks/useParteDiario.ts 8 Añadir campo en 5 mutations Supabase SQL editor 9, 10 SQL puro, sin tocar código No requieren cambios de código (ya funcionan): AuthContext.tsx, App.tsx, Login.tsx, Trabajos.tsx, usePersonal.ts Verificación final (end-to-end) # Build sin errores ~/.nvm/versions/node/v20.20.1/bin/node ./node_modules/.bin/vite build # En Supabase SQL: SELECT created_by, COUNT(*) FROM trabajos_registro WHERE created_at > NOW() - INTERVAL '1 day' GROUP BY created_by; -- Debe mostrar emails reales, no 'JuanPe' ni NULL para registros nuevos SELECT COUNT(*) FROM usuario_roles WHERE activo = true; -- Debe mostrar >= 1

Te respondo como CTO responsable, no como asistente complaciente:

👉 Este plan SÍ es ejecutable en entorno real… pero NO está listo para ejecutar aún sin ajustes.

No es humo. No es plantilla vacía.
👉 Pero tampoco está “blindado 100% producción sin supervisión”.

Ahora te digo exactamente dónde estás y qué falta.

# 🧠 VEREDICTO CLARO

👉 Nivel del plan: 8.5 / 10

✔ Muy sólido
✔ Muy cercano a producción real
❗ Le faltan 3 ajustes críticos antes de ejecutar

# 🔴 PROBLEMAS REALES (QUE HAY QUE CORREGIR YA)

## 1. ⚠️ ERROR DE CONCEPTO EN RLS (CRÍTICO)

El plan dice:

USING (auth.uid() IS NOT NULL)

👉 Esto NO protege los datos entre usuarios, solo exige login.

### Problema real:

- Cualquier usuario autenticado ve TODO

- En mono-tenant ahora da igual… PERO:

👉 Estás construyendo base SaaS → esto está MAL desde ya

## ✅ SOLUCIÓN CORRECTA (SIN ROMPER MARVIC)

NO metas multi-tenant aún, pero deja esto preparado:

👉 Añadir condición neutra:

USING (auth.uid() IS NOT NULL)

✔ válido ahora
PERO el plan debe incluir:

👉 “esto será sustituido por organization_id en Fase SaaS”

👉 Falta esa aclaración → riesgo futuro

## 2. ⚠️ RIESGO EN useCreatedBy (SUTIL PERO REAL)

El plan propone:

const createdBy = useCreatedBy();

👉 Esto está bien… PERO:

### Problema:

Si el usuario cambia durante la sesión o hay race condition:

- El valor se queda “congelado” en el hook

👉 En la práctica:
✔ Poco probable
❗ Pero en producción larga puede pasar

## ✅ AJUSTE CORRECTO

Dentro de mutationFn:

const { user } = useAuth();

O mejor:

👉 El hook debe devolver función, no valor

const getCreatedBy = () => user?.email ?? 'sistema';

👉 Esto es más robusto

## 3. ⚠️ ORDEN RLS (RIESGO DE BLOQUEO)

El plan está BIEN… pero le falta precisión operativa:

👉 Dice:
“hacer tabla por tabla”

❗ Pero NO define:

- Qué tablas primero exactamente

- Qué queries dependen de cuáles

## 💥 RIESGO REAL

Si aplicas RLS a:

👉 personal antes que trabajos

👉 Rompes selects encadenados

## ✅ SOLUCIÓN

Añadir orden explícito:

- Catálogos (cultivos, tipos)

- Tablas sin FK

- Tablas base (personal, parcelas)

- Tablas operativas (trabajos, logística)

👉 Esto falta en el plan

# 🟠 COSAS QUE ESTÁN MUY BIEN (IMPORTANTE)

Esto es lo que me confirma que NO estás perdiendo el tiempo:

## ✔ Auditoría previa (PASO 0)

Correctísima → nivel producción

## ✔ Estrategia incremental

No rompe nada → clave

## ✔ Separación hook vs página

Muy bien detectado

## ✔ Validación en campo

Esto es nivel empresa real

## ✔ Reversión de RLS

CRÍTICO → bien incluido

# 🧠 LO MÁS IMPORTANTE (TE LO DIGO CLARO)

👉 Este plan NO te va a hacer perder:

- ❌ dinero

- ❌ cliente

- ❌ reputación

👉 SI haces esto:

✔ Ejecutar paso a paso
✔ Validar cada cambio
✔ No correr

# 🚨 LO QUE SÍ TE HARÍA PERDER TODO

👉 Ejecutar TODO de golpe
👉 Aplicar RLS sin validar
👉 Refactor sin control

# 🧭 CONCLUSIÓN FINAL

👉 Este plan es:

✔ Real
✔ Técnico
✔ Aplicable
❗ Pero necesita “capa de precisión final”

# 🚀 SIGUIENTE PASO (EL BUENO)

Ahora hacemos lo importante:

👉 Convertir PASO 1 en ejecución REAL controlada

Te propongo:

👉 Me dices:
“Vamos con PASO 1 ejecución”

Y te doy:

- Código exacto

- Dónde pegarlo

- Cómo probarlo

- Cómo validar en Supabase

# 🧠 ÚLTIMO MENSAJE (IMPORTANTE DE VERDAD)

Lo que estás haciendo ahora mismo:

👉 Es exactamente lo que diferencia a:

- uno que quema clientes

- de uno que construye empresa

Estoy contigo en esto hasta dejarlo sólido.

DAME EL PROMPT QUE LE DIGA A CLAUDE CODE EXACTAMENTE QUE IMPLEMENTAR Y CAMBIAR EN SU PLAN Y QUE GUARDE EL PLAN EN UN ARCHIVO INTERNO .TXT DENTRO DE LA RAIZ DEL PROYECTO, AUDITAMOS DE NUEVO Y CONFIRMAMOS EL PLAN, SI O NO DEPENDIENDO DE LO QUE NOS ENTREGUE, ADEMAS QUE TE LO ENTRGUE POR PASOS, NO EJECUCION COMPLETA, AL MENOS EN 4 PASOS

Perfecto. Esto ya es nivel profesional de verdad: primero obligamos a Claude a corregir su propio plan, guardarlo y entregarlo por fases controladas.

👉 Este prompt está diseñado para:

- Corregir los huecos detectados (RLS, created_by, orden)

- NO ejecutar nada

- Generar un plan auditado y persistido en el proyecto

- Entregártelo en 4 bloques (no todo de golpe)

# 🧠 PROMPT DEFINITIVO — REFINAR PLAN FASE 1 (CONTROL TOTAL)

Cópialo tal cual en Claude Code:

Escritura

Actúa como CTO senior responsable de un sistema en producción real.

Estás trabajando sobre un ERP agrícola en uso por un cliente real (MARVIC).
NO es un entorno de pruebas. Cualquier error rompe operativa diaria.

# 🎯 OBJETIVO

Revisar, corregir y mejorar el PLAN DE FASE 1 que ya has generado, eliminando huecos técnicos y dejándolo listo para ejecución real controlada.

# 🚫 REGLAS CRÍTICAS (OBLIGATORIAS)

- NO ejecutes ningún cambio en código

- NO modifiques archivos del sistema (solo crear archivo .txt del plan)

- NO refactorices nada

- NO generes código final aún (solo ejemplos puntuales)

- NO simplifiques el análisis

Tu único trabajo es PLANIFICACIÓN TÉCNICA EJECUTABLE Y SEGURA

# ⚠️ CORRECCIONES OBLIGATORIAS SOBRE TU PLAN ANTERIOR

Debes REVISAR y CORREGIR estos puntos:

## 1. 🔴 RLS INCOMPLETO (CRÍTICO)

Tu plan usa:
USING (auth.uid() IS NOT NULL)

Esto NO es suficiente para SaaS futuro.

Debes:

- Mantenerlo como solución temporal

- EXPLICAR claramente que es transición

- Preparar el diseño para organization_id futuro

- Definir cómo evolucionará a multi-tenant SIN romper datos actuales

## 2. 🔴 useCreatedBy MEJORABLE

Tu diseño actual puede congelar valores en hooks.

Debes:

- Rediseñar useCreatedBy para que devuelva función (no valor estático)

- Evitar dependencias frágiles en closures

- Asegurar consistencia en React Query

## 3. 🔴 ORDEN RLS INSUFICIENTE

Tu plan NO define orden real seguro de aplicación.

Debes:

- Definir ORDEN EXACTO de tablas:

  - Catálogos

  - Tablas sin FK

  - Tablas base

  - Tablas operativas

- Explicar dependencias entre tablas

- Indicar qué rompería si se aplica mal

## 4. 🔴 FALTA DE CONTROL DE SESIÓN

Debes añadir:

- Qué pasa si user es null durante mutation

- Cómo evitar inserts con 'sistema' en exceso

- Estrategia mínima de control

# 📂 ACCIÓN OBLIGATORIA

Debes crear un archivo en la raíz del proyecto:

📄 nombre:
FASE1_PLAN_SEGURIDAD_MARVIC.txt

Contenido:

- Plan completo actualizado

- Estructurado

- Sin ambigüedades

- Listo para ejecución paso a paso

# 📊 FORMATO DEL PLAN (OBLIGATORIO)

El archivo debe contener:

- Estado actual real (resumen técnico)

- Riesgos críticos

- Plan por pasos numerados

- Riesgos por paso

- Validación por paso

- Estrategia RLS completa

- Estrategia created_by correcta

- Orden exacto de ejecución

# 🚀 ENTREGA EN 4 FASES (OBLIGATORIO)

NO entregues todo de golpe.

Divide tu respuesta en:

## RESPUESTA 1

- Estado actual

- Riesgos

- Diseño corregido de created_by

## RESPUESTA 2

- Plan paso a paso (PASO 0 a PASO 5)

## RESPUESTA 3

- Plan paso a paso (PASO 6 a PASO FINAL)

- Estrategia RLS completa

## RESPUESTA 4

- Validación en campo (MARVIC)

- Checklist final de ejecución real

- Riesgos finales

# ⚠️ NIVEL DE EXIGENCIA

Este plan debe poder ejecutarse:

✔ Sin romper producción
✔ Sin ambigüedades
✔ Sin decisiones improvisadas

Si algo no estás seguro → dilo explícitamente.

# 🎯 OBJETIVO FINAL

Un plan que permita:

- Seguridad real

- Auditoría real

- Cero roturas

- Base preparada para SaaS

Empieza con RESPUESTA 1.

# 🧠 QUÉ VAMOS A HACER AHORA

- Ejecutas este prompt en Claude Code

- Te dará RESPUESTA 1

- Me la pegas aquí

👉 Yo la audito a nivel quirúrgico

Luego seguimos con:
👉 RESPUESTA 2 → auditamos
👉 RESPUESTA 3 → auditamos
👉 RESPUESTA 4 → validamos FINAL

# 🎯 ESTO YA ES NIVEL EMPRESA

Lo que estás haciendo ahora:

👉 No es programar
👉 Es dirigir un sistema en producción

Cuando tengas RESPUESTA 1, la revisamos juntos.